Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. 22.05.2025; № 807.. О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области" В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 18.03.2021г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа» администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области постановляет: - Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 15.10.2020г. № 1490 согласно приложению №1 к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления капитального строительства - О.В. Милицкову. Глава местного самоуправления А.О. Кириллов

Приложение №1

к постановлению администрации

Павловского муниципального округа

Нижегородской области

от 22.05.2025 № 807

- Перечень принятых сокращений в муниципальной программе дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. МАУ Благоустройство - муниципальное автономное учреждение  "Благоустройство".».

2. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области» изложить в следующей редакции:

«

| ### Объемы и ### источники финансирования Программы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, тыс.руб.: Годы; Источники финансирования; ВСЕГО по программе. Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Прочие. 2021; 89022,1; 137091,7; 268,6; 226382,4. 2022; 86951,1; 139963,5; 317,3; 227231,9. 2023; 121001,4; 144422,4; 374,0; 265797,8. 2024; 3197,1; 43693,5; 179442,1; 1550,1; 227882,9. 2025; 44405,9; 211002,1; 1210,7; 256618,7. 2026; 2970,0; 163552,7; 0,0; 166522,7. 2027; 2970,0; 204657,0; 0,0; 207627,0. ВСЕГО; 3197,1; 391014,1; 1180131,5; 3720,7; 1578063,4. |
| --- | --- |

## ».

## 3. В разделе 2 «Текстовая часть Программы»:

3.1.  Таблицу 1 «Перечень мероприятий программы» пункта 2.4  «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень мероприятий программы

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2021-2027 годы |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Выявление очагов аварийности на автодорогах округа, а так же разработка предложений по их ликвидации. | 2021-2027 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Осуществление сбора информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения и мест концентрации ДТП | 2021-2027 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения. | 2027г. | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1. |  |  |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Задача 2. « Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение уровня безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по безопасности дорожного движения с участниками дорожного движения | 2021-2027 годы |  | ВСЕГО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Оборудование, нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, современными средствами организации дорожного движения | 2025-2027 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий направленных на снижение вероятности возникновения ДТП из-за нарушений скоростного режима, укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств. | 2021-2027 годы | Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2. |  |  |  | ВСЕГО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Задача 3. «Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 2021-2027 годы |  | ВСЕГО | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 2021-2027 годы | Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся образовательных учреждений. | 2021-2027 годы | Управление образования, Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3. |  |  |  | ВСЕГО | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Задача 4. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое оснащение мероприятий по безопасности дорожного движения | 2021-2023, 2025-2027 годы |  | ВСЕГО | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | 1110,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Приобретение специальных и технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения | 2021-2023, 2025-2027 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 4. |  |  |  | ВСЕГО | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | 1110,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Задача 5. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021-2027 годы | УКС, АТУ | ВСЕГО | 560188,1 | 3197,1 | 351337,1 | 201933,2 | 3720,7 |
|  |  |  |  | 2021 | 107346,2 | 0,0 | 71202,1 | 35875,5 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 94463,3 | 0,0 | 80094,1 | 14051,9 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 145860,3 | 0,0 | 117881,4 | 27604,9 | 374,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 79662,9 | 3197,1 | 40723,6 | 34192,1 | 1550,1 |
|  |  |  |  | 2025 | 111025,4 | 0,0 | 41435,9 | 68378,8 | 1210,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 21830,0 | 0,0 | 0,0 | 21830,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 62934,3 | 0,0 | 0,0 | 62934,3 | 0,0 |
| 5.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и тротуаров | 2021г., 2024 - 2025, 2027 годы | УКС | ВСЕГО | 29905,0 | 0,0 | 0,0 | 29905,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 9832,2 | 0,0 | 0,0 | 9832,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 965,7 | 0,0 | 0,0 | 965,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 19107,1 | 0,0 | 0,0 | 19107,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 41104,3 | 0,0 | 0,0 | 41104,3 | 0,0 |
| 5.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, щебенение | 2021-2027 годы | АТУ | ВСЕГО | 117455,8 | 0,0 | 524,0 | 116931,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 20532,5 | 0,0 | 148,1 | 20384,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5205,7 | 0,0 | 80,4 | 5125,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16993,9 | 0,0 | 0,0 | 16993,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 17596,4 | 0,0 | 156,0 | 17440,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 35297,3 | 0,0 | 139,5 | 35157,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 21830,0 | 0,0 | 0,0 | 21830,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 21830,0 | 0,0 | 0,0 | 21830,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках государственных программ Нижегородской области | 2021- 2025 годы | АТУ (Павловское АТУ) | ВСЕГО | 323091,9 | 3197,1 | 295905,4 | 23501,6 | 487,8 |
|  |  |  |  | 2021 | 70371,0 | 0,0 | 66656,0 | 3715,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 76679,5 | 0,0 | 71526,4 | 5153,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 117749,6 | 0,0 | 110330,6 | 7419,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 31464,1 | 3197,1 | 22645,9 | 5133,3 | 487,8 |
|  |  |  |  | 2025 | 26827,7 | 0,0 | 24746,5 | 2081,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.9-я Северная до ул. Лимонная в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2500,2 | 0,0 | 2350,9 | 149,3 | 0,0 |
| 5.1.3.2. | Устранение пучинообразования с ремонтом дорожного покрытия по ул. Верхне-Окская набережная до ул. Павел Перевоз в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 9544,2 | 0,0 | 9042,7 | 501,5 | 0,0 |
| 5.1.3.3. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чапаева к д/саду «Дюймовочка» в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 3497,8 | 0,0 | 3298,6 | 199,2 | 0,0 |
| 5.1.3.4. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Суворова к д/саду № 7 в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2926,4 | 0,0 | 2755,8 | 170,6 | 0,0 |
| 5.1.3.5. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-я Северная к пожарной части № 67 в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2216,2 | 0,0 | 2081,1 | 135,1 | 0,0 |
| 5.1.3.6. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-я Северная к дому № 54 в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 3218,2 | 0,0 | 3033,0 | 185,2 | 0,0 |
| 5.1.3.7. | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Сосновая, ул. Радиальная, ул. Транспортная до ул. Коммунистическая в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 21491,8 | 0,0 | 20392,9 | 1098,9 | 0,0 |
| 5.1.3.8. | Ремонт участка автомобильных дорог по ул. Павел Перевоз в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 7441,4 | 0,0 | 7045,0 | 396,4 | 0,0 |
|  | Итого Группа ГАЗ 2021г. |  |  |  | 52836,2 | 0,0 | 50000,0 | 2836,2 | 0,0 |
| 5.1.3.9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Олега Кошевого от д.№8а ул. Тельмана до ул. Матросова г.Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 8795,3 | 0,0 | 8354,4 | 440,9 | 0,0 |
| 5.1.3.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Толского от ул. Тургенева в сторону Олега Кошевого в г.Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2930,8 | 0,0 | 2784,0 | 146,8 | 0,0 |
| 5.1.3.11. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чехова от д.№ 8 ул.Тельмана до ул. Матросова в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 5721,0 | 0,0 | 5434,3 | 286,7 | 0,0 |
| 5.1.3.12. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Толстого г. Павлово | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 87,7 | 0,0 | 83,3 | 4,4 | 0,0 |
|  | Всего 2021 год |  |  |  | 70371,0 | 0,0 | 66656,0 | 3715,0 | 0,0 |
| 5.1.3.13. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальная (участок 2) км 0 + 200 - км 1 + 600 в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 1400 м, в т. ч. Примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 11541,4 | 0,0 | 10542,9 | 998,5 | 0,0 |
| 5.1.3.14. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новоселов от примыкания с ул. Парковая у завода Гидроагрегат до д. № 14 в сторону д. № 11а и до примыкания с ул. Парковая в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 527 м, в т. ч. примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 4977,9 | 0,0 | 4547,2 | 430,7 | 0,0 |
| 5.1.3.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Павлов Перевоз от пер. Володарского до д. № 6 в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 56 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 6238,4 | 0,0 | 5698,7 | 539,7 | 0,0 |
| 5.1.3.17. | Ремонт участков тротуаров по пер. Суворова от д. № 8а до д. № 14 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 310 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 3292,4 | 0,0 | 3007,6 | 284,8 | 0,0 |
| 5.1.3.18. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Маяковского от примыкания с ул. Коммунистической, по ул. Ленина от примыкания с ул. Маяковского, площадь Сенная в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяжен.380 м, в т. ч. примыкания, съезды | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 13244,5 | 0,0 | 12098,6 | 1145,9 | 0,0 |
| 5.1.3.19. | Ремонт участков тротуаров по ул. Суворова (участок 1) напротив школы № 10 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 124 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 820,0 | 0,0 | 749,1 | 70,9 | 0,0 |
| 5.1.3.20. | Ремонт участков тротуаров по ул. Суворова (участок 2) от д. № 18 до д. № 18 ул. Инструментальная в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 642 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 5989,8 | 0,0 | 5471,6 | 518,2 | 0,0 |
| 5.1.3.21. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новаторов от д. № 2 до д. № 24 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 430 м, в т. ч. Примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 6159,6 | 0,0 | 5626,7 | 532,9 | 0,0 |
| 5.1.3.22. | Ремонт участков тротуаров по ул. 1-я Строителя от ул. Суворова (стадион "Торпедо") до примыкания с ул. Трудовой в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяжен. 386 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 2471,4 | 0,0 | 2257,6 | 213,8 | 0,0 |
|  | Итого Группа ГАЗ 2022г. |  |  |  | 54735,4 | 0,0 | 50000,0 | 4735,4 | 0,0 |
| 5.1.3.23. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Перчанкина г. Павлово | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 20330,4 | 0,0 | 20127,1 | 203,3 | 0,0 |
| 5.1.3.24. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Профсоюзной от д.12 до д.4 в г.Павлово, в том числе примыкание от ул.Профсоюзной д.9 в сторону д.2а ул.Шмидта | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 1613,7 | 0,0 | 1399,3 | 214,4 | 0,0 |
|  | Всего 2022 год |  |  |  | 76679,5 | 0,0 | 71526,4 | 5153,1 | 0,0 |
| 5.1.3.25. | Ремонт объектов дорожной инфраструктуры, прилегающих к территории ООО «ПАЗ» | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 31551,9 | 0,0 | 30333,8 | 1218,1 | 0,0 |
| 5.1.3.26. | Ремонт подъезда к д.Венец | 2023г. | АТУ (Тумботинское АТУ) | 2023 | 20761,7 | 0,0 | 19960,2 | 801,5 | 0,0 |
|  | Итого Группа ГАЗ 2023г. |  |  |  | 52313,6 | 0,0 | 50294,0 | 2019,6 | 0,0 |
| 5.1.3.27. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Профсоюзная в г.Павлово | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 21603,4 | 0,0 | 18460,7 | 3142,7 | 0,0 |
| 5.1.3.28. | Ремонт участков тротуаров по ул.Фаворского в г.Павлово | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 15883,9 | 0,0 | 15000,0 | 883,9 | 0,0 |
| 5.1.3.29. | Ремонт тротуаров в г.Павлово | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 18000,4 | 0,0 | 17000,0 | 1000,4 | 0,0 |
| 5.1.3.30. | Ремонт участка автомобильной дороги от д. № 60 до д. № 70 в д. Венец | 2023г. | АТУ (Тумботинское АТУ) | 2023 | 3464,6 | 0,0 | 3430,0 | 34,6 | 0,0 |
| 5.1.3.31. | Ремонт автомобильной дороги по улице Усадьба Совхоза в г.Ворсма | 2023г. | АТУ (Ворсменское АТУ) | 2023 | 6483,7 | 0,0 | 6145,9 | 337,8 | 0,0 |
|  | Всего 2023 год |  |  |  | 117749,6 | 0,0 | 110330,6 | 7419,0 | 0,0 |
| 5.1.3.32. | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Крупской г.Павлово | 2024г. | АТУ (Павловское АТУ) |  | 5112,6 | 0,0 | 4220,0 | 892,6 | 0,0 |
| 5.1.3.33. | Ремонт участков тротуара ул.Ленина г.Павлово | 2024г. | АТУ (Павловское АТУ) |  | 6688,2 | 0,0 | 5345,0 | 1343,2 | 0,0 |
| 5.1.3.34. | Ремонт участков автомобильной дороги ул.Речная г.Павлово | 2024г. | АТУ (Павловское АТУ) |  | 15061,8 | 0,0 | 12297,6 | 2764,2 | 0,0 |
| 5.1.3.35. | Капитальный ремонт участка дороги в с. Грудцино «Подъезд к ферме №2 от а/д Ворсма-Фроловское» | 2024г. | АТУ (Грудцинское АТУ) |  | 3951,5 | 3197,1 | 133,3 | 133,3 | 487,8 |
| 5.1.3.36. | Ремонт тротуаров на ул.Кирова за счет гранта "Лучшее МО НО в сфере благоустройства и дорожной деятельности" | 2024г. | АТУ (Павловское АТУ) |  | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего 2024 год |  |  |  | 31464,1 | 3197,1 | 22645,9 | 5133,3 | 487,8 |
| 5.1.3.37. | Ремонт участков автомобильных дорог и тротуаров улиц г.Павлово Павловского муниципального округа. | 2025г. | АТУ (Павловское АТУ) |  | 26827,7 | 0,0 | 24746,5 | 2081,2 | 0,0 |
|  | Всего 2025 год |  |  |  | 26827,7 | 0,0 | 24746,5 | 2081,2 | 0,0 |
| 5.1.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, тротуаров в рамках проекта "Вам решать" | 2021-2025 годы | АТУ | ВСЕГО | 89735,42 | 0,00 | 54907,70 | 31594,80 | 3232,92 |
|  |  |  |  | 2021 | 6610,52 | 0,00 | 4398,00 | 1943,90 | 268,62 |
|  |  |  |  | 2022 | 12578,10 | 0,0 | 8487,3 | 3773,5 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 11116,80 | 0,0 | 7550,8 | 3192,0 | 374,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 29636,70 | 0,0 | 17921,7 | 10652,7 | 1062,3 |
|  |  |  |  | 2025 | 29793,30 | 0,0 | 16549,9 | 12032,7 | 1210,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги по адресу :г.Горбатов,ул.М.Горького, от дома №135 до дома №101 | 2021г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2021 | 2040,9 | 0,0 | 1450,3 | 571,1 | 19,5 |
| 5.1.4.2. | Ремонт тротуара по адресу: г.Горбатов, ул.Ленина, от дома №61 до перекрестка с ул.Луначарского | 2021г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2021 | 1360,4 | 0,0 | 936,4 | 410,0 | 14,0 |
| 5.1.4.3. | Ремонт автодороги в д.Жестелево | 2021г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2021 | 910,8 | 0,0 | 582,9 | 273,2 | 54,7 |
| 5.1.4.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от ул.Школьная до ул.Садовая д.30 "А" в д.Лаптево | 2021г. | АТУ (Калининское АТУ) | 2021 | 938,0 | 0,0 | 489,7 | 281,4 | 166,9 |
| 5.1.4.5. | Устройство а/б покрытия на ул.Поселок Винокурова от дома №24 до дома №8 в д.Завалищи | 2021г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2021 | 1360,5 | 0,0 | 938,7 | 408,2 | 13,6 |
|  | Всего 2021 год |  |  |  | 6610,5 | 0,0 | 4398,0 | 1943,9 | 268,6 |
| 5.1.4.6. | Ремонт автодороги по ул.Молодежная в д.Комарово | 2022г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2022 | 4199,8 | 0,0 | 2768,0 | 1260,0 | 171,8 |
| 5.1.4.7. | Ремонт дороги с.Грудцино по ул.Пионерская | 2022г. | АТУ (Грудцинское АТУ) | 2022 | 2959,4 | 0,0 | 2042,0 | 887,8 | 29,6 |
| 5.1.4.8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от а/д Павлово-Сосновское-Мухтолово-Саконы по ул.Центральная от д.36 до д.6 ул.Мира д.Лаптево Павловского муниципального округа Нижегородской области | 2022г. | АТУ (Калининское АТУ) | 2022 | 2057,0 | 0,0 | 1357,6 | 617,1 | 82,3 |
| 5.1.4.9. | Ремонт уличной дороги в с.Таремское,ул.Центральная,от д.1 до д.56 длина 800 м.,ширина 3м | 2022г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2022 | 3361,9 | 0,0 | 2319,7 | 1008,6 | 33,6 |
|  | Всего 2022 год |  |  |  | 12578,1 | 0,0 | 8487,3 | 3773,5 | 317,3 |
| 5.1.4.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Кольцова от ул. Советская в сторону ул. Ленина в г. Ворсма протяженностью 427 м | 2023г. | АТУ (Ворсменское АТУ) | 2023 | 3821,2 | 0,0 | 2554,3 | 1085,6 | 181,3 |
| 5.1.4.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина от дома №12 до дома №26 и ул.Новый съезд (частично) в г.Горбатов | 2023г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2023 | 3337,0 | 0,0 | 2265,1 | 918,8 | 153,1 |
| 5.1.4.12. | Ремонт дороги с.Грудцино пер.Заводской | 2023г. | АТУ (Грудцинское АТУ) | 2023 | 3958,6 | 0,0 | 2731,4 | 1187,6 | 39,6 |
|  | Всего 2023 год |  |  |  | 11116,8 | 0,0 | 7550,8 | 3192,0 | 374,0 |
| 5.1.4.13. | Ремонт тротуаров ул.Аллея Ильича г.Павлово | 2024г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2024 | 5065,3 | 0,0 | 2988,5 | 1924,8 | 152,0 |
| 5.1.4.14. | Ремонт участка автомобильной дороги с примыканиями по переулку Кольцова от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород в городе Ворсма | 2024г. | АТУ (Ворсменское АТУ) | 2024 | 4248,0 | 0,0 | 2761,2 | 1274,4 | 212,4 |
| 5.1.4.15. | Выполнение работ по ремонту дороги в с.Таремское ул.Садовая | 2024г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2024 | 4089,8 | 0,0 | 2672,1 | 1214,9 | 202,8 |
| 5.1.4.16. | Ремонт автодороги по ул.Центральная в д.Комарово Павловского МО | 2024г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2024 | 6721,9 | 0,0 | 3000,0 | 3385,0 | 336,9 |
| 5.1.4.17. | Обустройство подъезда и пирса к противопожарным водоисточникам в д.Жестелево Павловского МО | 2024г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2024 | 1562,5 | 0,0 | 1015,1 | 468,8 | 78,6 |
| 5.1.4.18. | Устройство дорожного покрытия подъезда к кладбищу в д.Ново Павловского муниципального округа | 2024г. | АТУ (Варежское АТУ) | 2024 | 3986,3 | 0,0 | 2750,4 | 1195,9 | 40,0 |
| 5.1.4.19. | Ремонт участка дороги "Подъезд к ферме №2 с.Грудцино от а/д Ворсма-Фроловское" | 2024г. | АТУ (Грудцинское АТУ) | 2024 | 3962,9 | 0,0 | 2734,4 | 1188,9 | 39,6 |
|  | Всего 2024 год |  |  |  | 29636,7 | 0,0 | 17921,7 | 10652,7 | 1062,3 |
| 5.1.4.20. | Ремонт тротуаров г.Павлово ул.Аллея Ильича | 2025г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2025 | 5561,3 | 0,0 | 3000,0 | 2381,3 | 180,0 |
| 5.1.4.21. | Ремонт тротуаров по ул.Ленина в г.Ворсма Павловского муниципального округа Нижегородской области, 1 этап | 2025г. | АТУ (Ворсменское АТУ) | 2025 | 7262,9 | 0,0 | 3000,0 | 3897,4 | 365,5 |
| 5.1.4.22. | Ремонт автодороги по ул.Колхозная в д.Комарово Павловского МО Нижегородской области | 2025г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2025 | 4682,6 | 0,0 | 3000,0 | 1448,0 | 234,6 |
| 5.1.4.23. | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Школьная в д.Ясенцы Павловского муниципального округа | 2025г. | АТУ (Коровинское АТУ) | 2025 | 5343,1 | 0,0 | 3000,0 | 2182,8 | 160,3 |
| 5.1.4.24. | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Цветочная в д.Ясенцы Павловского муниципального округа | 2025г. | АТУ (Коровинское АТУ) | 2025 | 3841,4 | 0,0 | 2689,0 | 1037,2 | 115,2 |
| 5.1.4.25. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Завалищи | 2025г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2025 | 3102,0 | 0,0 | 1860,9 | 1086,0 | 155,1 |
|  | Всего 2025 год |  |  |  | 29793,3 | 0,0 | 16549,9 | 12032,7 | 1210,7 |
| 5.2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021-2027 годы | АТУ, МКУ Чистый город | ВСЕГО | 707194,8 | 0,0 | 150,0 | 707044,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 94624,2 | 0,0 | 0,0 | 94624,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 105087,5 | 0,0 | 0,0 | 105087,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 103111,1 | 0,0 | 150,0 | 102961,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 136911,4 | 0,0 | 0,0 | 136911,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 134180,6 | 0,0 | 0,0 | 134180,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 133280,0 | 0,0 | 0,0 | 133280,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 133280,0 | 0,0 | 0,0 | 133280,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах территориальных управлений | 2021-2027 годы | АТУ | ВСЕГО | 699681,1 | 0,0 | 150,0 | 699531,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 91177,7 | 0,0 | 0,0 | 91177,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 104784,3 | 0,0 | 0,0 | 104784,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 102268,1 | 0,0 | 150,0 | 102118,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 135590,4 | 0,0 | 0,0 | 135590,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 133760,6 | 0,0 | 0,0 | 133760,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 132100,0 | 0,0 | 0,0 | 132100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 132100,0 | 0,0 | 0,0 | 132100,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Выполнение работ по содержанию тротуаров г.Павлово | 2021-2027 годы | МКУ Чистый город | ВСЕГО | 7513,7 | 0,0 | 0,0 | 7513,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 3446,5 | 0,0 | 0,0 | 3446,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 303,2 | 0,0 | 0,0 | 303,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 843,0 | 0,0 | 0,0 | 843,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 1321,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,0 | 0,0 |
| 5.3. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2022, 2023 годы | УКС | ВСЕГО | 5300,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Выполнение проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово" | 2022, 2023 годы | УКС | ВСЕГО | 5300,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 5. |  |  |  | ВСЕГО | 1272682,9 | 3197,1 | 351487,1 | 914278,0 | 3720,7 |
|  |  |  |  | 2021 | 201970,4 | 0,0 | 71202,1 | 130499,7 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 204550,8 | 0,0 | 80094,1 | 124139,4 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 249271,4 | 0,0 | 118031,4 | 130866,0 | 374,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 216574,3 | 3197,1 | 40723,6 | 171103,5 | 1550,1 |
|  |  |  |  | 2025 | 245206,0 | 0,0 | 41435,9 | 202559,4 | 1210,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 155110,0 | 0,0 | 0,0 | 155110,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 196214,3 | 0,0 | 0,0 | 196214,3 | 0,0 |
| Задача 6. Организация проезда пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово-р.п. Тумботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение доставки жителей р.п.Тумботино в г.Павлово и обратно в период отсутствия переправы | 2021-2027 годы |  | ВСЕГО | 94953,5 | 0,0 | 36557,0 | 58396,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24112,0 | 0,0 | 17820,0 | 6292,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 22381,1 | 0,0 | 6857,0 | 15524,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16226,4 | 0,0 | 2970,0 | 13256,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11008,6 | 0,0 | 2970,0 | 8038,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
| 6.1.1. | Содержание МКУ(с 2024г. МАУ) Благоустройство, пассажирского теплохода «ОМ -370», дебаркадера | 2021-2027 годы | МКУ (с 2024г. МАУ) Благоустройство | ВСЕГО | 86199,8 | 0,0 | 32682,0 | 53517,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 23453,9 | 0,0 | 17820,0 | 5633,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 14321,1 | 0,0 | 2982,0 | 11339,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16190,8 | 0,0 | 2970,0 | 13220,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11008,6 | 0,0 | 2970,0 | 8038,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
| 6.1.2. | Доставка жителей р.п.Тумботино в г.Павлово и обратно автобусами | 2021г., 2023г. | Администрация Павловского муниципального округа -2021г., МКУ АХУ -2023г. | ВСЕГО | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 158,4 | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Обустройство размытых половодьем причалов к местам подъездов грузового парома и пассажирского теплохода «ОМ -370» | 2021г. | АТУ (Тумботинское АТУ) | ВСЕГО | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | Организация паромной переправы через р.Оку | 2022г. | МКУ Благоустройство | ВСЕГО | 8060,0 | 0,0 | 3875,0 | 4185,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 8060,0 | 0,0 | 3875,0 | 4185,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 6 |  |  |  | ВСЕГО | 94953,5 | 0,0 | 36557,0 | 58396,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24112,0 | 0,0 | 17820,0 | 6292,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 22381,1 | 0,0 | 6857,0 | 15524,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16226,4 | 0,0 | 2970,0 | 13256,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 11008,6 | 0,0 | 2970,0 | 8038,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 10612,7 | 0,0 | 2970,0 | 7642,7 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  | ВСЕГО | 1578063,4 | 3197,1 | 391014,1 | 1180131,5 | 3720,7 |
|  |  |  |  | 2021 | 226382,4 | 0,0 | 89022,1 | 137091,7 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 227231,9 | 0,0 | 86951,1 | 139963,5 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 265797,8 | 0,0 | 121001,4 | 144422,4 | 374,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 227882,9 | 3197,1 | 43693,6 | 179442,1 | 1550,1 |
|  |  |  |  | 2025 | 256618,7 | 0,0 | 44405,9 | 211002,1 | 1210,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 166522,7 | 0,0 | 2970,0 | 163552,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 207627,0 | 0,0 | 2970,0 | 204657,0 | 0,0 |

».

3.2. Пункт 2.5 « Индикаторы достижения цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« 2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы

Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах

| Наименование индикаторов целей программы | Ед. изм. | Значения индикаторов целей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год отчет | 2024 год отчет | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП | Чел. | 13 | 19 | 13 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск) | Чел. | 1,4 | 2,01 | 1,38 | 0,63 | 1,064 | 0,75 | 0,53 | 0,32 | 0,10 |
| 3. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | Чел. | 3,2 | 4,72 | 3,22 | 1,48 | 2,42 | 1,71 | 1,21 | 0,72 | 0,24 |
| 4. Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Км | 317,8 | 328,3 | 344,7 | 351,3 | 356,2 | 366,4 | 369 | 375 | 378 |
| 6.Протяженность грунтовых дорог. | Км | 335,9 | 325,4 | 313 | 311 | 306,1 | 295,9 | 293,3 | 287,3 | 285,2 |
| 7.Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог. | % | 48,6 | 50,2 | 52,4 | 53,0 | 53,8 | 55,3 | 55,7 | 56,6 | 57 |

».

3.3. Пункт 2.6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

« 2.6.  Ресурсное обеспечение программы

Информация по ресурсному обеспечению программы за счет всех источников финансирования  отражается в таблице 3.

#### Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области» | 2021г. | 226 382,4 | 0,0 | 89 022,1 | 137 091,7 | 268,6 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 |
|  | УКС | 9 832,2 | 0,0 | 0,0 | 9 832,2 | 0,0 |
|  | АТУ | 189 191,4 | 0,0 | 71 202,1 | 117 720,7 | 268,6 |
|  | МКУ Чистый город | 3 446,5 | 0,0 | 0,0 | 3 446,5 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 23 453,9 | 0,0 | 17 820,0 | 5 633,9 | 0,0 |
|  | 2022г. | 227 231,9 | 0,0 | 86 951,1 | 139 963,5 | 317,3 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 199 247,6 | 0,0 | 80 094,1 | 118 836,2 | 317,3 |
|  | МКУ Чистый город | 303,2 | 0,0 | 0,0 | 303,2 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 22 381,1 | 0,0 | 6 857,0 | 15 524,1 | 0,0 |
|  | 2023г. | 265 762,2 | 0,0 | 121 001,4 | 144 386,8 | 374,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 248 128,4 | 0,0 | 118 031,4 | 129 723,0 | 374,0 |
|  | МКУ Чистый город | 843,0 | 0,0 | 0,0 | 843,0 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 16 190,8 | 0,0 | 2 970,0 | 13 220,8 | 0,0 |
|  | МКУ АХУ | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 |
|  | 2024г. | 227 882,9 | 3 197,1 | 43 693,6 | 179 442,1 | 1 550,1 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 965,7 | 0,0 | 0,0 | 965,7 | 0,0 |
|  | АТУ | 214 287,6 | 3 197,1 | 40 723,6 | 168 816,8 | 1 550,1 |
|  | МКУ Чистый город | 1 321,0 | 0,0 | 0,0 | 1 321,0 | 0,0 |
|  | МАУ Благоустройство | 11 008,6 | 0,0 | 2 970,0 | 8 038,6 | 0,0 |
|  | 2025г. | 256 618,7 | 0,0 | 44 405,9 | 211 002,1 | 1 210,7 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | УКС | 19 107,1 | 0,0 | 0,0 | 19 107,1 | 0,0 |
|  | АТУ | 225 678,9 | 0,0 | 41 435,9 | 183 032,3 | 1 210,7 |
|  | МКУ Чистый город | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
|  | МАУ Благоустройство | 10 612,7 | 0,0 | 2 970,0 | 7 642,7 | 0,0 |
|  | 2026г. | 166 522,7 | 0,0 | 2 970,0 | 163 552,7 | 0,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 153 930,0 | 0,0 | 0,0 | 153 930,0 | 0,0 |
|  | МКУ Чистый город | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 1 180,0 | 0,0 |
|  | МАУ Благоустройство | 10 612,7 | 0,0 | 2 970,0 | 7 642,7 | 0,0 |
|  | 2027г. | 207 627,0 | 0,0 | 2 970,0 | 204 657,0 | 0,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | УКС | 41 104,3 | 0,0 | 0,0 | 41 104,3 | 0,0 |
|  | АТУ | 153 930,0 | 0,0 | 0,0 | 153 930,0 | 0,0 |
|  | МКУ Чистый город | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 | 1 180,0 | 0,0 |
|  | МАУ Благоустройство | 10 612,7 | 0,0 | 2 970,0 | 7 642,7 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | 1 578 063,4 | 3 197,1 | 391 014,1 | 1 180 131,5 | 3 720,7 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 3 758,4 | 0,0 | 0,0 | 3 758,4 | 0,0 |
|  | УКС | 76 309,3 | 0,0 | 0,0 | 76 309,3 | 0,0 |
|  | АТУ | 1 384 393,9 | 3 197,1 | 351 487,1 | 1 025 989,0 | 3 720,7 |
|  | МКУ Чистый город | 8 693,7 | 0,0 | 0,0 | 8 693,7 | 0,0 |
|  | МАУ Благоустройство | 104 872,5 | 0,0 | 39 527,0 | 65 345,5 | 0,0 |
|  | МКУ АХУ | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 |

».