Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. 23.06.2023; №775.

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение

Безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе

Нижегородской области»

В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 18.03.2021 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа»:

- Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 15.10.2020г. № 1490 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления капитального строительства - О.В. Милицкову.

Глава местного самоуправления					А.О. Кириллов

Приложение №1

к постановлению администрации

Павловского муниципального округа

Нижегородской области

от 23.06.23 № 775

1.Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области» изложить в следующей редакции:

| ### Объемы и ### источники финансирования Программы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, тыс.руб.: Годы; Источники финансирования; ВСЕГО по программе. Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Прочие. 2021; 89022,1; 137091,7; 268,6; 226382,4. 2022; 86951,1; 139963,5; 317,3; 227231,9. 2023; 94275,5; 133808,7; 411,6; 228495,8. 2024; 2970,0; 115305,9; 0,0; 118275,9. 2025; 2970,0; 119655,9; 0,0; 122625,9. 2026; 0,0; 133430,9; 0,0; 133430,9. ВСЕГО; 0,0; 276188,7; 779256,6; 997,8; 1056442,8. |
| --- | --- |

## 2. В разделе 2 «Текстовая часть Программы»:

2.1. Таблицу 1 «Перечень мероприятий программы» пункта 2.4. «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень мероприятий программы

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2021-2026 годы |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Выявление очагов аварийности на автодорогах округа, а так же разработка предложений по их ликвидации. | 2021-2026 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Осуществление сбора информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения и мест концентрации ДТП | 2021-2026 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения. | 2026г. | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1. |  |  |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Задача 2. « Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение уровня безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по безопасности дорожного движения с участниками дорожного движения | 2021-2026 годы |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Оборудование, нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, современными средствами организации дорожного движения | 2026г. | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий направленных на снижение вероятности возникновения ДТП из-за нарушений скоростного режима, укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств. | 2021-2026 годы | Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2. |  |  |  | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Задача 3. «Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 2021-2026 годы |  | ВСЕГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 2021-2026 годы | Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся образовательных учреждений. | 2021-2026 годы | Управление образования, Отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3. |  |  |  | ВСЕГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Задача 4. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое оснащение мероприятий по безопасности дорожного движения | 2021-2026 годы |  | ВСЕГО | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Приобретение специальных и технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения | 2021-2026 годы | Администрация Павловского муниципального округа, отдел ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию) | ВСЕГО | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 4. |  |  |  | ВСЕГО | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| Задача 5. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021-2026 годы | УКС, АТУ | ВСЕГО | 381343,5 | 0,0 | 242601,7 | 137744,3 | 997,5 |
|  |  |  |  | 2021 | 107346,2 | 0,0 | 71202,1 | 35875,5 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 94463,3 | 0,0 | 80094,1 | 14051,9 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 117264,0 | 0,0 | 91305,5 | 25546,9 | 411,6 |
|  |  |  |  | 2024 | 13350,0 | 0,0 | 0,0 | 13350,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 17700,0 | 0,0 | 0,0 | 17700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 31220,0 | 0,0 | 0,0 | 31220,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и тротуаров | 2021г., 2023 - 2026 годы | УКС | ВСЕГО | 27231,6 | 0,0 | 0,0 | 27231,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 9832,2 | 0,0 | 0,0 | 9832,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 749,4 | 0,0 | 0,0 | 749,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, щебенение | 2021-2026 годы | АТУ | ВСЕГО | 87580,6 | 0,0 | 228,5 | 87352,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 20532,5 | 0,0 | 148,1 | 20384,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5205,7 | 0,0 | 80,4 | 5125,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 16222,4 | 0,0 | 0,0 | 16222,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 10700,0 | 0,0 | 0,0 | 10700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10700,0 | 0,0 | 0,0 | 10700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 24220,0 | 0,0 | 0,0 | 24220,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках государственных программ Нижегородской области | 2021- 2023 годы | АТУ (Павловское АТУ) | ВСЕГО | 235962,7 | 0,0 | 221937,1 | 14025,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 70371,0 | 0,0 | 66656,0 | 3715,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 76679,5 | 0,0 | 71526,4 | 5153,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 88912,2 | 0,0 | 83754,7 | 5157,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.9-я Северная до ул. Лимонная в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2500,2 | 0,0 | 2350,9 | 149,3 | 0,0 |
| 5.1.3.2. | Устранение пучинообразования с ремонтом дорожного покрытия по ул. Верхне-Окская набережная до ул. Павел Перевоз в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 9544,2 | 0,0 | 9042,7 | 501,5 | 0,0 |
| 5.1.3.3. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чапаева к д/саду «Дюймовочка» в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 3497,8 | 0,0 | 3298,6 | 199,2 | 0,0 |
| 5.1.3.4. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Суворова к д/саду № 7 в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2926,4 | 0,0 | 2755,8 | 170,6 | 0,0 |
| 5.1.3.5. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-я Северная к пожарной части № 67 в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2216,2 | 0,0 | 2081,1 | 135,1 | 0,0 |
| 5.1.3.6. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-я Северная к дому № 54 в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 3218,2 | 0,0 | 3033,0 | 185,2 | 0,0 |
| 5.1.3.7. | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Сосновая, ул. Радиальная, ул. Транспортная до ул. Коммунистическая в г. Павлово , в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 21491,8 | 0,0 | 20392,9 | 1098,9 | 0,0 |
| 5.1.3.8. | Ремонт участка автомобильных дорог по ул. Павел Перевоз в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 7441,4 | 0,0 | 7045,0 | 396,4 | 0,0 |
|  | Итого Группа ГАЗ 2021г. |  |  |  | 52836,2 | 0,0 | 50000,0 | 2836,2 | 0,0 |
| 5.1.3.9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Олега Кошевого от д.№8а ул. Тельмана до ул. Матросова г.Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 8795,3 | 0,0 | 8354,4 | 440,9 | 0,0 |
| 5.1.3.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Толского от ул. Тургенева в сторону Олега Кошевого в г.Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 2930,8 | 0,0 | 2784,0 | 146,8 | 0,0 |
| 5.1.3.11. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чехова от д.№ 8 ул.Тельмана до ул. Матросова в г. Павлово, в т.ч. примыкания | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 5721,0 | 0,0 | 5434,3 | 286,7 | 0,0 |
| 5.1.3.12. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Толстого г. Павлово | 2021г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2021 | 87,7 | 0,0 | 83,3 | 4,4 | 0,0 |
|  | Всего 2021 год |  |  |  | 70371,0 | 0,0 | 66656,0 | 3715,0 | 0,0 |
| 5.1.3.13. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальная (участок 2) км 0 + 200 - км 1 + 600 в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 1400 м, в т. ч. Примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 11541,4 |  | 10542,9 | 998,5 |  |
| 5.1.3.14. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новоселов от примыкания с ул. Парковая у завода Гидроагрегат до д. № 14 в сторону д. № 11а и до примыкания с ул. Парковая в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 527 м, в т. ч. примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 4977,9 |  | 4547,2 | 430,7 |  |
| 5.1.3.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Павлов Перевоз от пер. Володарского до д. № 6 в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяж. 56 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 6238,4 |  | 5698,7 | 539,7 |  |
| 5.1.3.17. | Ремонт участков тротуаров по пер. Суворова от д. № 8а до д. № 14 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 310 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 3292,4 |  | 3007,6 | 284,8 |  |
| 5.1.3.18. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Маяковского от примыкания с ул. Коммунистической, по ул. Ленина от примыкания с ул. Маяковского, площадь Сенная в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяжен.380 м, в т. ч. примыкания, съезды | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 13244,5 |  | 12098,6 | 1145,9 |  |
| 5.1.3.19. | Ремонт участков тротуаров по ул. Суворова (участок 1) напротив школы № 10 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 124 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 820,0 |  | 749,1 | 70,9 |  |
| 5.1.3.20. | Ремонт участков тротуаров по ул. Суворова (участок 2) от д. № 18 до д. № 18 ул. Инструментальная в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 642 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 5989,8 |  | 5471,6 | 518,2 |  |
| 5.1.3.21. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новаторов от д. № 2 до д. № 24 в г. Павлово Нижегородской области протяжен. 430 м, в т. ч. Примыкания | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 6159,6 |  | 5626,7 | 532,9 |  |
| 5.1.3.22. | Ремонт участков тротуаров по ул. 1-я Строителя от ул. Суворова (стадион "Торпедо") до примыкания с ул. Трудовой в г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области протяжен. 386 м | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 2471,4 |  | 2257,6 | 213,8 |  |
|  | Итого Группа ГАЗ 2022г. |  |  |  | 54735,4 | 0,0 | 50000,0 | 4735,4 | 0,0 |
| 5.1.3.23. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Перчанкина г. Павлово | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 20330,4 |  | 20127,1 | 203,3 |  |
| 5.1.3.24. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Профсоюзной от д.12 до д.4 в г.Павлово, в том числе примыкание от ул.Профсоюзной д.9 в сторону д.2а ул.Шмидта | 2022г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2022 | 1613,7 | 0,0 | 1399,3 | 214,4 | 0,0 |
|  | Всего 2022 год |  |  |  | 76679,5 | 0,0 | 71526,4 | 5153,1 | 0,0 |
| 5.1.3.25. | Ремонт объектов дорожной инфраструктуры, прилегающих к территории ООО «ПАЗ» (Павловская площадка «Группы «ГАЗ) | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 32984,4 |  | 31144,5 | 1839,9 |  |
| 5.1.3.26. | Ремонт подъезда к д.Венец, р.п. Тумботино | 2023г. | АТУ (Тумботинское АТУ) | 2023 | 20449,5 |  | 19149,5 | 1300,0 |  |
|  | Итого Группа ГАЗ 2023г. |  |  |  | 53433,9 | 0,0 | 50294,0 | 3139,9 | 0,0 |
| 5.1.3.27. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Профсоюзная в г. Павлово Нижегородской области | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 19594,4 | 0,0 | 18460,7 | 1133,7 | 0,0 |
| 5.1.3.28. | Ремонт участков тротуаров по ул.Фаворского г. Павлово Нижегородской области | 2023г. | АТУ (Павловское АТУ) | 2023 | 15883,9 |  | 15000,0 | 883,9 |  |
|  | Всего 2023 год |  |  |  | 88912,2 | 0,0 | 83754,7 | 5157,5 | 0,0 |
| 5.1.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, тротуаров в рамках проекта "Вам решать" | 2021-2023 годы | АТУ | ВСЕГО | 30568,62 | 0,00 | 20436,10 | 9135,00 | 997,52 |
|  |  |  |  | 2021 | 6610,52 | 0,00 | 4398,00 | 1943,90 | 268,62 |
|  |  |  |  | 2022 | 12578,10 | 0,0 | 8487,3 | 3773,5 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 11380,00 | 0,0 | 7550,8 | 3417,6 | 411,6 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги по адресу :г.Горбатов,ул.М.Горького, от дома №135 до дома №101 | 2021г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2021 | 2040,9 | 0,0 | 1450,3 | 571,1 | 19,5 |
| 5.1.4.2. | Ремонт тротуара по адресу: г.Горбатов, ул.Ленина, от дома №61 до перекрестка с ул.Луначарского | 2021г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2021 | 1360,4 | 0,0 | 936,4 | 410,0 | 14,0 |
| 5.1.4.3. | Ремонт автодороги в д.Жестелево | 2021г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2021 | 910,8 | 0,0 | 582,9 | 273,2 | 54,7 |
| 5.1.4.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от ул.Школьная до ул.Садовая д.30 "А" в д.Лаптево | 2021г. | АТУ (Калининское АТУ) | 2021 | 938,0 | 0,0 | 489,7 | 281,4 | 166,9 |
| 5.1.4.5. | Устройство а/б покрытия на ул.Поселок Винокурова от дома №24 до дома №8 в д.Завалищи | 2021г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2021 | 1360,5 | 0,0 | 938,7 | 408,2 | 13,6 |
|  | Всего 2021 год |  |  |  | 6610,5 | 0,0 | 4398,0 | 1943,9 | 268,6 |
| 5.1.4.6. | Ремонт автодороги по ул.Молодежная в д.Комарово | 2022г. | АТУ (Абабковское АТУ) | 2022 | 4199,8 | 0,0 | 2768,0 | 1260,0 | 171,8 |
| 5.1.4.7. | Ремонт дороги с.Грудцино по ул.Пионерская | 2022г. | АТУ (Грудцинское АТУ) | 2022 | 2959,4 | 0,0 | 2042,0 | 887,8 | 29,6 |
| 5.1.4.8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от а/д Павлово-Сосновское-Мухтолово-Саконы по ул.Центральная от д.36 до д.6 ул.Мира д.Лаптево Павловского муниципального округа Нижегородской области | 2022г. | АТУ (Калининское АТУ) | 2022 | 2057,0 | 0,0 | 1357,6 | 617,1 | 82,3 |
| 5.1.4.9. | Ремонт уличной дороги в с.Таремское,ул.Центральная,от д.1 до д.56 длина 800 м.,ширина 3м | 2022г. | АТУ (Таремское АТУ) | 2022 | 3361,9 | 0,0 | 2319,7 | 1008,6 | 33,6 |
|  | Всего 2022 год |  |  |  | 12578,1 | 0,0 | 8487,3 | 3773,5 | 317,3 |
| 5.1.4.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Кольцова от ул. Советская в сторону ул. Ленина в г. Ворсма протяженностью 427 м | 2023г. | АТУ (Ворсменское АТУ) | 2023 | 3931,3 |  | 2554,3 | 1180,0 | 197,0 |
| 5.1.4.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина от дома №12 до дома №26 и ул.Новый съезд (частично) в г.Горбатов | 2023г. | АТУ (Горбатовское АТУ) | 2023 | 3490,1 |  | 2265,1 | 1050,0 | 175,0 |
| 5.1.4.12. | Ремонт дороги с. Грудцино пер. Заводской | 2023г. | АТУ (Грудцинское АТУ) | 2023 | 3958,6 |  | 2731,4 | 1187,6 | 39,6 |
|  | Всего 2023 год |  |  |  | 11380,0 | 0,0 | 7550,8 | 3417,6 | 411,6 |
| 5.2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021-2026 годы | АТУ, МКУ Чистый город | ВСЕГО | 567286,7 | 0,0 | 0,0 | 567286,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 94624,2 | 0,0 | 0,0 | 94624,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 105087,5 | 0,0 | 0,0 | 105087,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 91985,0 | 0,0 | 0,0 | 91985,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 91845,0 | 0,0 | 0,0 | 91845,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 91845,0 | 0,0 | 0,0 | 91845,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 91900,0 | 0,0 | 0,0 | 91900,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах территориальных управлений | 2021-2026 годы | АТУ | ВСЕГО | 563102,0 | 0,0 | 0,0 | 563102,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 91177,7 | 0,0 | 0,0 | 91177,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 104784,3 | 0,0 | 0,0 | 104784,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 91890,0 | 0,0 | 0,0 | 91890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 91750,0 | 0,0 | 0,0 | 91750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 91750,0 | 0,0 | 0,0 | 91750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 91750,0 | 0,0 | 0,0 | 91750,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Выполнение работ по содержанию тротуаров г.Павлово | 2021-2026 годы | МКУ Чистый город | ВСЕГО | 4184,7 | 0,0 | 0,0 | 4184,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 3446,5 | 0,0 | 0,0 | 3446,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 303,2 | 0,0 | 0,0 | 303,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 5.3. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2022, 2023 годы | УКС | ВСЕГО | 9755,8 | 0,0 | 0,0 | 9755,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 4755,8 | 0,0 | 0,0 | 4755,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Выполнение проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово" | 2022, 2023 годы | УКС | ВСЕГО | 9755,8 | 0,0 | 0,0 | 9755,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 4755,8 | 0,0 | 0,0 | 4755,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 5. |  |  |  | ВСЕГО | 958386,0 | 0,0 | 242601,7 | 714786,8 | 997,5 |
|  |  |  |  | 2021 | 201970,4 | 0,0 | 71202,1 | 130499,7 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 204550,8 | 0,0 | 80094,1 | 124139,4 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 214004,8 | 0,0 | 91305,5 | 122287,7 | 411,6 |
|  |  |  |  | 2024 | 105195,0 | 0,0 | 0,0 | 105195,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 109545,0 | 0,0 | 0,0 | 109545,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 123120,0 | 0,0 | 0,0 | 123120,0 | 0,0 |
| Задача 6. Организация проезда пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово-р.п. Тумботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение доставки жителей р.п.Тумботино в г.Павлово и обратно в период отсутствия переправы | 2021-2026 годы |  | ВСЕГО | 96056,7 | 0,0 | 33587,0 | 62469,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24112,0 | 0,0 | 17820,0 | 6292,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 22381,1 | 0,0 | 6857,0 | 15524,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 14190,9 | 0,0 | 2970,0 | 11220,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 9810,9 | 0,0 | 0,0 | 9810,9 | 0,0 |
| 6.1.1. | Содержание МКУ Благоустройство, пассажирского теплохода «ОМ -370», дебаркадера | 2021-2026 годы | МКУ Благоустройство | ВСЕГО | 87238,6 | 0,0 | 29712,0 | 57526,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 23453,9 | 0,0 | 17820,0 | 5633,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 14321,1 | 0,0 | 2982,0 | 11339,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 14090,9 | 0,0 | 2970,0 | 11120,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 9810,9 | 0,0 | 0,0 | 9810,9 | 0,0 |
| 6.1.2. | Доставка жителей р.п.Тумботино в г.Павлово и обратно автобусами | 2021г., 2023г. | Администрация Павловского муниципального округа -2021г., МКУ АХУ -2023г. | ВСЕГО | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 158,4 | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Обустройство размытых половодьем причалов к местам подъездов грузового парома и пассажирского теплохода «ОМ -370» | 2021г. | АТУ (Тумботинское АТУ) | ВСЕГО | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | Организация паромной переправы через р.Оку | 2022г. | МКУ Благоустройство | ВСЕГО | 8060,0 | 0,0 | 3875,0 | 4185,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 8060,0 | 0,0 | 3875,0 | 4185,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 6 |  |  |  | ВСЕГО | 96056,7 | 0,0 | 33587,0 | 62469,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24112,0 | 0,0 | 17820,0 | 6292,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 22381,1 | 0,0 | 6857,0 | 15524,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 14190,9 | 0,0 | 2970,0 | 11220,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 12780,9 | 0,0 | 2970,0 | 9810,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 9810,9 | 0,0 | 0,0 | 9810,9 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  | ВСЕГО | 1056442,7 | 0,0 | 276188,7 | 779256,5 | 997,5 |
|  |  |  |  | 2021 | 226382,4 | 0,0 | 89022,1 | 137091,7 | 268,6 |
|  |  |  |  | 2022 | 227231,9 | 0,0 | 86951,1 | 139963,5 | 317,3 |
|  |  |  |  | 2023 | 228495,7 | 0,0 | 94275,5 | 133808,6 | 411,6 |
|  |  |  |  | 2024 | 118275,9 | 0,0 | 2970,0 | 115305,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 122625,9 | 0,0 | 2970,0 | 119655,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 133430,9 | 0,0 | 0,0 | 133430,9 | 0,0 |

2.2. Пункт 2.5. «Индикаторы достижения цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах

| Наименование индикаторов целей Программы | Ед. изм. |  |  | Значения индикаторов целей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП | Чел. | 13 | 19 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск) | Чел. | 1,4 | 2,01 | 1,38 | 0,64 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,42 |
| 3. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | Чел. | 3,2 | 4,72 | 3,22 | 1,48 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 0,97 |
| 4. Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Км | 317,8 | 328,3 | 344,7 | 362 | 370 | 380 | 395 | 410 |
| 6.Протяженность грунтовых дорог. | Км | 335,9 | 325,4 | 313 | 297,1 | 283,7 | 273,7 | 258,7 | 243,7 |
| 7.Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог. | % | 48,6 | 50,2 | 52,4 | 54,9 | 56,3 | 58,1 | 60,4 | 62,7 |
| 8.Количество перевезенных пассажиров через р.Ока | Тыс. чел | 240 | 240 | 242 | 242 | 245 | 245 | 245 | 245 |

Индикаторы целей Программы оцениваются:

-ОГИБДД МО МВД России «Павловский» на основе обзора состояния аварийности и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павловского округа;

-на основании статистической формы 3 ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований.»

2.3. Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«2.6. Ресурсное обеспечение программы

Информация по ресурсному обеспечению программы за счет всех источников финансирования отражается в таблице 3.

#### Таблица 3

| Статус | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области» | 2021г. | 226 382,4 | 0,0 | 89 022,1 | 137 091,7 | 268,6 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 |
|  | УКС | 9 832,2 | 0,0 | 0,0 | 9 832,2 | 0,0 |
|  | АТУ | 189 191,4 | 0,0 | 71 202,1 | 117 720,7 | 268,6 |
|  | МКУ Чистый город | 3 446,5 | 0,0 | 0,0 | 3 446,5 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 23 453,9 | 0,0 | 17 820,0 | 5 633,9 | 0,0 |
|  | 2022г. | 227 231,9 | 0,0 | 86 951,1 | 139 963,5 | 317,3 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 199 247,6 | 0,0 | 80 094,1 | 118 836,2 | 317,3 |
|  | МКУ Чистый город | 303,2 | 0,0 | 0,0 | 303,2 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 22 381,1 | 0,0 | 6 857,0 | 15 524,1 | 0,0 |
|  | 2023г. | 228 395,8 | 0,0 | 94 275,5 | 133 708,7 | 411,6 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 5 505,2 | 0,0 | 0,0 | 5 505,2 | 0,0 |
|  | АТУ | 208 404,7 | 0,0 | 91 305,5 | 116 687,6 | 411,6 |
|  | МКУ Чистый город | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 14 090,9 | 0,0 | 2 970,0 | 11 120,9 | 0,0 |
|  | МКУ АХУ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | 2024г. | 118 275,9 | 0,0 | 2 970,0 | 115 305,9 | 0,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 2 650,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 102 450,0 | 0,0 | 0,0 | 102 450,0 | 0,0 |
|  | МКУ Чистый город | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 12 780,9 | 0,0 | 2 970,0 | 9 810,9 | 0,0 |
|  | 2025г. | 122 625,9 | 0,0 | 2 970,0 | 119 655,9 | 0,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 102 450,0 | 0,0 | 0,0 | 102 450,0 | 0,0 |
|  | МКУ Чистый город | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 12 780,9 | 0,0 | 2 970,0 | 9 810,9 | 0,0 |
|  | 2026г. | 133 430,9 | 0,0 | 0,0 | 133 430,9 | 0,0 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  | АТУ | 115 970,0 | 0,0 | 0,0 | 115 970,0 | 0,0 |
|  | МКУ Чистый город | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 9 810,9 | 0,0 | 0,0 | 9 810,9 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | 1 056 442,8 | 0,0 | 276 188,7 | 779 256,6 | 997,5 |
|  | в т.ч |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Павловского муниципального округа | 2 158,4 | 0,0 | 0,0 | 2 158,4 | 0,0 |
|  | УКС | 36 987,4 | 0,0 | 0,0 | 36 987,4 | 0,0 |
|  | АТУ | 917 713,7 | 0,0 | 242 601,7 | 674 114,5 | 997,5 |
|  | МКУ Чистый город | 4 184,7 | 0,0 | 0,0 | 4 184,7 | 0,0 |
|  | МКУ Благоустройство | 95 298,6 | 0,0 | 33 587,0 | 61 711,6 | 0,0 |
|  | МКУ АХУ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |