| Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.05.2025 | № 778 |  |

О внесении изменений в Постановление администрации Павловского муниципального

района от 08.11.2022 г. № 1804 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского

муниципального района на 2023-2025 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.11.2022 N 910 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023 год", Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2023 N 984 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2024 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" постановляю:

1. Внести изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального округа на 2023-2025 г.»   в соответствии с приложением № 1.

2.  Опубликовать в соответствии с Уставом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации Баринова И.А.

Глава местного самоуправления                          				       А.О. Кириллов

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Павловского муниципального округа

16.05.2025 № 778

Изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального округа на 2023-2025 г.»:

Часть 1.9. «Объемы и источники финансирования краткосрочного плана» раздела 1 изменить, читать в следующей редакции:

1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах может быть финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Руб.

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  | 20 202 951 |  | 20 202 951 |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Средства собственников | 11 790 979,00 | 57 698 966,00 | 463 603 090,91 | 533 093 035,91 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану | 11 790 979,00 | 77 901 917,00 | 463 603 090,91 | 553 295 986,91 |

Часть 2.5. «Система программных мероприятий» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.5. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2023-2025 | Администрация Павловского муниципального округа; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального округа; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 553 295 986,91 |  | 20 202 951 |  | 533 093 035,91 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 77 901 917,00 |  | 20 202 951 |  | 57 698 966,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 463 603 090,91 |  |  |  | 463 603 090,91 |  |
| Итого по краткосрочному плану |  |  |  |  | 553 295 986,91 |  | 20 202 951 |  | 533 093 035,91 |  |

Часть 2.6. «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 2023-2025 г. | Всего | 553 295 986,91 |  | 20 202 951 |  | 533 093 035,91 |
|  | 2023 | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |
|  | 2024 | 77 901 917,00 |  | 20 202 951 |  | 57 698 966,00 |
|  | 2025 | 463 603 090,91 |  |  |  | 463 603 090,91 |
| Всего по краткосрочному плану | 2023-2025 | 553 295 986,91 |  | 20 202 951 |  | 533 093 035,91 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации  государственной региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении 
многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2023-2025

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Код МКД | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  | гггг.. | руб. | руб | руб | руб | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 553 295 986,91 |  | 20 202 951,00 |  | 533 093 035,91 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |
| 1018 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 60 | 5229000300 | РО | 2023 | 8 042 197,00 |  |  |  | 8 042 197,00 |
| 1019 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 1 | 5229000143 | РО | 2023 | 3 515 694,00 |  |  |  | 3 515 694,00 |
| 1020 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 | РО | 2023 | 233 088,00 |  |  |  | 233 088,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 77 901 917,00 |  | 20 202 951,00 |  | 57 698 966,00 |
| 1021 | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 5229000749 | РО | 2024 | 3 369 300,00 |  |  |  | 3 369 300,00 |
| 1022 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 | РО | 2024 | 13 813 665,00 |  |  |  | 13 813 665,00 |
| 1023 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 | РО | 2024 | 170 414,00 |  |  |  | 170 414,00 |
| 1024 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 5229000125 | РО | 2024 | 202 864,00 |  |  |  | 202 864,00 |
| 1025 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 | РО | 2024 | 169 773,00 |  |  |  | 169 773,00 |
| 1026 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 | РО | 2024 | 182 933,00 |  |  |  | 182 933,00 |
| 1027 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 | РО | 2024 | 291 291,00 |  |  |  | 291 291,00 |
| 1028 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 | РО | 2024 | 145 646,00 |  |  |  | 145 646,00 |
| 1029 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 5229000506 | РО | 2024 | 111 011,00 |  |  |  | 111 011,00 |
| 1030 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 5229000477 | РО | 2024 | 289 814,00 |  |  |  | 289 814,00 |
| 1031 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 5229000235 | РО | 2024 | 1 816 091,00 |  |  |  | 1 816 091,00 |
| 1032 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 | РО | 2024 | 21 711 881,00 |  |  |  | 21 711 881,00 |
| 1033 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 18, лит а | 5229000710 | РО | 2024 | 7 671 933,00 |  |  |  | 7 671 933,00 |
| 1034 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 | РО | 2024 | 7 221 916,00 |  |  |  | 7 221 916,00 |
| 1035 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 | РО | 2024 | 20 733 385,00 |  | 20 202 951,00 |  | 530 434,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 463 603 090,91 |  |  |  | 463 603 090,91 |
| 1036 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 | РО | 2025 | 3 803 770,00 |  |  |  | 3 803 770,00 |
| 1037 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 | РО | 2025 | 5 463 803,00 |  |  |  | 5 463 803,00 |
| 1038 | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 5229000105 | РО | 2025 | 350 128,00 |  |  |  | 350 128,00 |
| 1039 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 5229000125 | РО | 2025 | 1 648 107,00 |  |  |  | 1 648 107,00 |
| 1040 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 | РО | 2025 | 11 785 054,60 |  |  |  | 11 785 054,60 |
| 1041 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 | РО | 2025 | 150 418,00 |  |  |  | 150 418,00 |
| 1042 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Ленина, д.14 | 5229000370 | РО | 2025 | 493 886,00 |  |  |  | 493 886,00 |
| 1043 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маяковского, д.25 | 5229000399 | РО | 2025 | 554 132,00 |  |  |  | 554 132,00 |
| 1044 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 5229000452 | РО | 2025 | 1 403 939,00 |  |  |  | 1 403 939,00 |
| 1045 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 | РО | 2025 | 5 704 170,00 |  |  |  | 5 704 170,00 |
| 1046 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Трудовая, д.6 | 5229000530 | РО | 2025 | 2 678 850,00 |  |  |  | 2 678 850,00 |
| 1047 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 | РО | 2025 | 5 892 527,31 |  |  |  | 5 892 527,31 |
| 1048 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Карьерная, д 2 | 5229000114 | РО | 2025 | 3 442 705,00 |  |  |  | 3 442 705,00 |
| 1049 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 21 | 5229000417 | РО | 2025 | 2 771 517,00 |  |  |  | 2 771 517,00 |
| 1050 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 15 | 5229000413 | РО | 2025 | 2 813 240,00 |  |  |  | 2 813 240,00 |
| 1051 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 46 | 5229000492 | РО | 2025 | 4 986 358,00 |  |  |  | 4 986 358,00 |
| 1052 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 1 | 5229000214 | РО | 2025 | 2 665 969,00 |  |  |  | 2 665 969,00 |
| 1053 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 4 | 5229000169 | РО | 2025 | 507 549,00 |  |  |  | 507 549,00 |
| 1054 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Куйбышева, д 31 | 5229000362 | РО | 2025 | 13 043 415,00 |  |  |  | 13 043 415,00 |
| 1055 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Фаворского, д 103 | 5229000548 | РО | 2025 | 8 846 088,00 |  |  |  | 8 846 088,00 |
| 1056 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 43 | 5229000489 | РО | 2025 | 3 522 468,00 |  |  |  | 3 522 468,00 |
| 1057 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 58 | 5229000298 | РО | 2025 | 3 736 147,00 |  |  |  | 3 736 147,00 |
| 1058 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Высокая, д 10 | 5229000194 | РО | 2025 | 17 187 888,00 |  |  |  | 17 187 888,00 |
| 1059 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 45 | 5229000491 | РО | 2025 | 410 822,00 |  |  |  | 410 822,00 |
| 1060 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 60 | 5229000579 | РО | 2025 | 21 305 144,00 |  |  |  | 21 305 144,00 |
| 1061 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 42 | 5229000171 | РО | 2025 | 1 623 833,00 |  |  |  | 1 623 833,00 |
| 1062 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Фаворского, д 101 | 5229000547 | РО | 2025 | 8 822 043,00 |  |  |  | 8 822 043,00 |
| 1063 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 34 | 5229000166 | РО | 2025 | 686 887,00 |  |  |  | 686 887,00 |
| 1064 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 58 | 5229000268 | РО | 2025 | 18 646 650,00 |  |  |  | 18 646 650,00 |
| 1065 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 31 | 5229000486 | РО | 2025 | 15 112 224,00 |  |  |  | 15 112 224,00 |
| 1066 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Калининская, д 2, лит Б | 5229000247 | РО | 2025 | 5 281 394,00 |  |  |  | 5 281 394,00 |
| 1067 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 74 | 5229000645 | РО | 2025 | 3 723 913,00 |  |  |  | 3 723 913,00 |
| 1068 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 57, лит А | 5229000440 | РО | 2025 | 23 005 751,00 |  |  |  | 23 005 751,00 |
| 1069 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 7 | 5229000425 | РО | 2025 | 6 324 789,00 |  |  |  | 6 324 789,00 |
| 1070 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Котовского, д 1, лит А | 5229000346 | РО | 2025 | 18 979 905,00 |  |  |  | 18 979 905,00 |
| 1071 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Речная, д 6 | 5229000476 | РО | 2025 | 11 893 032,00 |  |  |  | 11 893 032,00 |
| 1072 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммуны, д 25, лит А | 5229000316 | РО | 2025 | 21 799 878,00 |  |  |  | 21 799 878,00 |
| 1073 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чкалова, д 58 | 5229000586 | РО | 2025 | 1 348 186,00 |  |  |  | 1 348 186,00 |
| 1074 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 | РО | 2025 | 2 785 881,00 |  |  |  | 2 785 881,00 |
| 1075 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 64 | 5229000581 | РО | 2025 | 21 302 107,00 |  |  |  | 21 302 107,00 |
| 1076 | Павловский муниципальный округ | д Степаньково, д 2 | 5229000674 | РО | 2025 | 5 187 870,00 |  |  |  | 5 187 870,00 |
| 1077 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 70 | 5229000583 | РО | 2025 | 19 831 843,00 |  |  |  | 19 831 843,00 |
| 1078 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 5229000235 | РО | 2025 | 1 003 509,00 |  |  |  | 1 003 509,00 |
| 1079 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 58 | 5229000578 | РО | 2025 | 4 540 871,00 |  |  |  | 4 540 871,00 |
| 1080 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Профсоюзная, д 44 | 5229000466 | РО | 2025 | 5 157 907,00 |  |  |  | 5 157 907,00 |
| 1081 | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 5229000142 | РО | 2025 | 11 554 091,00 |  |  |  | 11 554 091,00 |
| 1082 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Пушкина, д 17 | 5229000468 | РО | 2025 | 1 419 551,00 |  |  |  | 1 419 551,00 |
| 1083 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 19 | 5229000711 | РО | 2025 | 6 968 835,00 |  |  |  | 6 968 835,00 |
| 1084 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новая, д 1, лит А | 5229000427 | РО | 2025 | 990 000,00 |  |  |  | 990 000,00 |
| 1085 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 56 | 5229000267 | РО | 2025 | 24 582 248,00 |  |  |  | 24 582 248,00 |
| 1086 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 17 | 5229000133 | РО | 2025 | 2 014 096,00 |  |  |  | 2 014 096,00 |
| 1087 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чкалова, д 65 | 5229000589 | РО | 2025 | 8 101 820,00 |  |  |  | 8 101 820,00 |
| 1088 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 5229000506 | РО | 2025 | 1 011 270,00 |  |  |  | 1 011 270,00 |
| 1089 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Юбилейная, д.4 | 5229000606 | РО | 2025 | 4 608 100,00 |  |  |  | 4 608 100,00 |
| 1090 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 51 | 5229000179 | РО | 2025 | 1 861 421,00 |  |  |  | 1 861 421,00 |
| 1091 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 | РО | 2025 | 2 435 523,00 |  |  |  | 2 435 523,00 |
| 1092 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Инициативная, д 9, лит А | 5229000245 | РО | 2025 | 5 014 797,00 |  |  |  | 5 014 797,00 |
| 1093 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 62 | 5229000302 | РО | 2025 | 3 445 723,00 |  |  |  | 3 445 723,00 |
| 1094 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 60 | 5229000441 | РО | 2025 | 2 455 863,00 |  |  |  | 2 455 863,00 |
| 1095 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 78 | 5229000450 | РО | 2025 | 5 065 037,00 |  |  |  | 5 065 037,00 |
| 1096 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 48 | 5229000290 | РО | 2025 | 16 714 299,00 |  |  |  | 16 714 299,00 |
| 1097 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Транспортная, д 4 | 5229000523 | РО | 2025 | 17 858 553,00 |  |  |  | 17 858 553,00 |
| 1098 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 7 | 5229000220 | РО | 2025 | 2 642 097,00 |  |  |  | 2 642 097,00 |
| 1099 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 5229000477 | РО | 2025 | 22 633 199,00 |  |  |  | 22 633 199,00 |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации  государственной региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении 
многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2023-2025

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимость в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы

|  |  | № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (СМР + ПИР + СК + ОТС+ЭК) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СК | ОТС | ЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Ремонт фундамента МКД |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта и инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследияа | Обследование технического состояния МКД | Проведение экспертизы проектной документации |
|  |  |  |  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб | руб |
| 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 28 | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 553 295 986,91 | 545 888 552,91 | 16 871,76 | 28 396 205,00 | 43 984,70 | 72 188 839,00 | 468,00 | 201 892,00 | 6 614,30 | 17 946 735,00 | 804,00 | 1 360 901,00 | 8 129,30 | 25 812 874,00 | 12,00 | 38 410 966,91 | 25 211,23 | 126 997 104,00 | 15 148,88 | 15 809 707,00 | 58 362,56 | 213 172 080,00 | 312,00 | 5 591 249,00 | 7 407 434,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого по МО на период 2023 год |  |  | 11 790 979,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2023 | 1018 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 60 | 8 042 197,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РО | 2023 | 1019 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 1 | 3 515 694,00 | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РО | 2023 | 1020 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 233 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по МО на период 2024 год |  |  | 77 901 917,00 | 74 799 938,00 | 460,00 | 8 716 024,00 | 6 386,00 | 12 370 480,00 |  |  |  |  |  |  | 539,00 | 3 758 538,00 | 6,00 | 20 733 385,00 | 560,00 | 20 201 730,00 | 362,88 | 378 836,00 | 1 538,00 | 8 640 945,00 |  |  | 3 101 979,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1021 | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 3 369 300,00 | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РО | 2024 | 1022 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 13 813 665,00 | 13 528 134,00 |  |  | 2 606,00 | 2 160 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 367 630,00 |  |  |  |  |  |  | 285 531,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1023 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 170 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 414,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1024 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 202 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 864,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1025 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 169 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 773,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1026 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 182 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 933,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1027 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 291 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 291,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1028 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1029 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 111 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 011,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1030 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 289 814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 814,00 |  |  |  |
| РО | 2024 | 1031 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 1 816 091,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  | 108 341,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1032 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 21 711 881,00 | 21 246 442,00 | 420,00 | 7 586 176,00 | 3 780,00 | 10 209 976,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 3 450 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 439,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1033 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 18, лит а | 7 671 933,00 | 7 311 764,00 | 40,00 | 1 129 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 | 308 248,00 |  |  |  |  | 362,88 | 378 836,00 | 952,00 | 5 494 832,00 |  |  | 360 169,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1034 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 7 221 916,00 | 6 903 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 3 757 050,00 |  |  | 586,00 | 3 146 113,00 |  |  | 318 753,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2024 | 1035 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 20 733 385,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого по МО на период 2025 год |  |  | 463 603 090,91 | 459 530 723,91 | 16 411,76 | 19 680 181,00 | 37 598,70 | 59 818 359,00 | 468,00 | 201 892,00 | 6 614,30 | 17 946 735,00 | 804,00 | 1 360 901,00 | 7 590,30 | 22 054 336,00 | 6,00 | 17 677 581,91 | 23 958,23 | 95 237 483,00 | 14 786,00 | 15 430 871,00 | 56 824,56 | 204 531 135,00 | 312,00 | 5 591 249,00 | 4 072 367,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1036 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 3 803 770,00 | 3 803 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620 240,00 |  | 1 183 530,00 |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1037 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5 463 803,00 | 5 463 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912 653,00 |  | 1 551 150,00 |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1038 | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 350 128,00 | 335 452,00 | 243,00 | 208 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,00 | 126 732,00 |  |  | 14 676,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1039 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 1 648 107,00 | 1 648 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,52 | 1 648 107,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1040 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 11 785 054,60 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1041 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 150 418,00 | 150 418,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 150 418,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1042 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Ленина, д.14 | 493 886,00 | 493 886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,00 | 493 886,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1043 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маяковского, д.25 | 554 132,00 | 546 438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 546 438,00 |  |  |  |  |  |  | 7 694,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1044 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 1 403 939,00 | 1 384 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 163 500,00 |  |  |  |  |  |  | 558,00 | 1 221 230,00 |  |  | 19 209,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1045 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5 704 170,00 | 5 491 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,00 | 900 000,00 | 3 411,00 | 4 591 998,00 |  |  | 212 172,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1046 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Трудовая, д.6 | 2 678 850,00 | 2 664 057,00 |  |  | 286,00 | 327 137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,00 | 1 050 688,00 |  |  | 466,00 | 1 286 232,00 |  |  | 14 793,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1047 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5 892 527,31 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1048 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Карьерная, д 2 | 3 442 705,00 | 3 429 293,00 | 333,77 | 248 696,00 |  |  |  |  | 281,00 | 98 685,00 |  |  | 376,00 | 114 153,00 |  |  | 289,26 | 952 577,00 |  |  | 173,56 | 2 015 182,00 |  |  | 13 412,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1049 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 21 | 2 771 517,00 | 2 761 576,00 | 101,00 | 184 330,00 | 338,00 | 219 828,00 |  |  | 36,00 | 73 144,00 |  |  | 36,00 | 84 609,00 |  |  | 284,00 | 706 038,00 |  |  | 358,00 | 1 493 627,00 |  |  | 9 941,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1050 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 15 | 2 813 240,00 | 2 803 150,00 | 101,00 | 187 105,00 | 338,00 | 223 137,00 |  |  | 36,00 | 74 245,00 |  |  | 50,00 | 85 883,00 |  |  | 284,00 | 716 667,00 |  |  | 351,00 | 1 516 113,00 |  |  | 10 090,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1051 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 46 | 4 986 358,00 | 4 968 473,00 | 20,00 | 331 636,00 | 200,00 | 395 502,00 |  |  | 35,00 | 131 597,00 |  |  | 20,00 | 152 224,00 |  |  | 537,00 | 1 270 264,00 |  |  | 415,00 | 2 687 250,00 |  |  | 17 885,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1052 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 1 | 2 665 969,00 | 2 656 407,00 | 225,00 | 177 310,00 | 378,00 | 211 456,00 |  |  | 40,00 | 70 359,00 |  |  | 35,00 | 81 387,00 |  |  | 257,00 | 679 150,00 |  |  | 362,00 | 1 436 745,00 |  |  | 9 562,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1053 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 4 | 507 549,00 | 477 462,00 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 221 381,00 |  |  | 130,00 | 256 081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 087,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1054 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Куйбышева, д 31 | 13 043 415,00 | 12 998 561,00 | 371,00 | 831 727,00 | 396,00 | 991 899,00 |  |  | 130,00 | 330 038,00 |  |  | 130,00 | 381 770,00 |  |  | 675,00 | 3 185 759,00 | 389,00 | 537 879,00 | 960,00 | 6 739 489,00 |  |  | 44 854,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1055 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Фаворского, д 103 | 8 846 088,00 | 8 814 360,00 | 371,00 | 588 342,00 | 420,00 | 701 644,00 |  |  | 131,00 | 233 460,00 |  |  | 225,00 | 270 054,00 |  |  | 561,00 | 2 253 523,00 |  |  | 804,00 | 4 767 337,00 |  |  | 31 728,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1056 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 43 | 3 522 468,00 | 3 510 355,00 | 25,00 | 224 614,00 | 100,00 | 267 870,00 |  |  | 51,00 | 89 129,00 |  |  | 40,00 | 103 100,00 |  |  | 364,00 | 860 337,00 | 120,00 | 145 258,00 | 300,00 | 1 820 047,00 |  |  | 12 113,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1057 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 58 | 3 736 147,00 | 3 722 747,00 | 25,00 | 248 486,00 | 150,00 | 296 339,00 |  |  | 51,00 | 98 602,00 |  |  | 50,00 | 114 057,00 |  |  | 385,00 | 951 776,00 |  |  | 300,00 | 2 013 487,00 |  |  | 13 400,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1058 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Высокая, д 10 | 17 187 888,00 | 17 050 351,00 | 600,00 | 538 241,00 | 1 720,00 | 3 041 510,00 |  |  | 420,00 | 1 012 012,00 | 360,00 | 707 528,00 | 420,00 | 1 170 640,00 |  |  |  |  | 831,00 | 1 649 326,00 | 1 955,00 | 8 931 094,00 |  |  | 137 537,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1059 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 45 | 410 822,00 | 393 048,00 |  |  | 100,00 | 393 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 774,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1060 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 60 | 21 305 144,00 | 21 167 604,00 | 1 482,00 | 962 631,00 | 2 606,00 | 3 041 589,00 |  |  | 448,00 | 1 012 039,00 |  |  | 448,00 | 1 170 670,00 |  |  | 894,00 | 4 400 000,00 | 850,00 | 1 649 368,00 | 3 195,00 | 8 931 307,00 |  |  | 137 540,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1061 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 42 | 1 623 833,00 | 1 601 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 1 601 288,00 |  |  |  |  |  |  | 22 545,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1062 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Фаворского, д 101 | 8 822 043,00 | 8 790 401,00 | 371,00 | 586 743,00 | 420,00 | 699 736,00 |  |  | 131,00 | 232 826,00 |  |  | 225,00 | 269 320,00 |  |  | 558,00 | 2 247 397,00 |  |  | 817,00 | 4 754 379,00 |  |  | 31 642,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1063 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 34 | 686 887,00 | 677 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,00 | 677 350,00 |  |  |  |  |  |  | 9 537,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1064 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 58 | 18 646 650,00 | 18 522 484,00 | 1 020,00 | 777 308,00 | 700,00 | 2 745 825,00 |  |  | 276,00 | 913 628,00 |  |  | 276,00 | 1 056 835,00 |  |  | 945,00 | 4 400 000,00 | 637,00 | 500 000,00 | 2 904,00 | 8 128 888,00 |  |  | 124 166,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1065 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Советская, д 31 | 15 112 224,00 | 14 978 532,00 | 370,00 | 700 000,00 | 1 160,00 | 2 956 484,00 |  |  | 348,00 | 983 721,00 |  |  | 488,00 | 1 137 914,00 |  |  |  |  | 756,00 | 500 000,00 | 1 800,00 | 8 700 413,00 |  |  | 133 692,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1066 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Калининская, д 2, лит Б | 5 281 394,00 | 5 262 451,00 | 66,00 | 351 259,00 | 665,70 | 418 903,00 |  |  | 84,00 | 139 383,00 |  |  | 60,00 | 161 231,00 |  |  | 533,00 | 1 345 424,00 |  |  | 392,00 | 2 846 251,00 |  |  | 18 943,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1067 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 74 | 3 723 913,00 | 3 710 556,00 | 25,00 | 247 673,00 | 150,00 | 295 369,00 |  |  | 56,00 | 98 279,00 |  |  | 60,00 | 113 684,00 |  |  | 385,00 | 948 659,00 |  |  | 221,00 | 2 006 892,00 |  |  | 13 357,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1068 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 57, лит А | 23 005 751,00 | 22 842 826,00 | 1 409,00 | 900 000,00 | 1 580,00 | 3 602 954,00 |  |  | 426,00 | 1 198 824,00 |  |  | 415,00 | 1 386 733,00 |  |  | 1 263,00 | 4 400 000,00 | 761,00 | 900 000,00 | 2 637,00 | 10 454 315,00 |  |  | 162 925,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1069 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 7 | 6 324 789,00 | 6 302 104,00 | 202,00 | 420 653,00 | 378,00 | 501 662,00 |  |  | 60,00 | 166 920,00 |  |  | 60,00 | 193 084,00 |  |  | 616,00 | 1 611 227,00 |  |  | 573,00 | 3 408 558,00 |  |  | 22 685,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1070 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Котовского, д 1, лит А | 18 979 905,00 | 18 879 772,00 | 1 020,00 | 777 308,00 | 740,00 | 2 214 360,00 |  |  | 192,00 | 736 792,00 |  |  | 192,00 | 852 280,00 |  |  | 730,00 | 7 112 031,00 | 592,00 | 500 000,00 | 2 259,00 | 6 687 001,00 |  |  | 100 133,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1071 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Речная, д 6 | 11 893 032,00 | 11 801 870,00 | 741,00 | 1 690 431,00 | 1 055,00 | 2 015 971,00 |  |  | 146,00 | 670 781,00 |  |  | 225,00 | 775 923,00 |  |  |  |  | 455,00 | 500 000,00 | 2 169,00 | 6 148 764,00 |  |  | 91 162,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1072 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммуны, д 25, лит А | 21 799 878,00 | 21 682 703,00 | 210,00 | 700 000,00 | 1 740,00 | 2 591 234,00 |  |  | 275,00 | 862 191,00 |  |  | 190,00 | 997 334,00 |  |  | 1 266,00 | 8 322 467,00 | 333,00 | 500 000,00 | 1 795,00 | 7 709 477,00 |  |  | 117 175,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1073 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чкалова, д 58 | 1 348 186,00 | 1 289 859,00 |  |  | 963,00 | 1 289 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 327,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1074 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 2 785 881,00 | 2 437 224,00 |  |  |  |  | 434,00 | 187 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091,00 | 900 000,00 |  |  | 280,00 | 1 350 000,00 | 348 657,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1075 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 64 | 21 302 107,00 | 21 164 594,00 | 1 482,00 | 962 631,00 | 2 606,00 | 3 040 984,00 |  |  | 448,00 | 1 011 837,00 |  |  | 448,00 | 1 170 437,00 |  |  | 982,00 | 4 400 000,00 | 873,00 | 1 649 040,00 | 2 964,00 | 8 929 665,00 |  |  | 137 513,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1076 | Павловский муниципальный округ | д Степаньково, д 2 | 5 187 870,00 | 5 167 346,00 | 28,30 | 300 000,00 |  |  |  |  | 28,30 | 151 020,00 |  |  | 28,30 | 174 692,00 |  |  | 491,83 | 1 457 752,00 |  |  | 443,20 | 3 083 882,00 |  |  | 20 524,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1077 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 70 | 19 831 843,00 | 19 695 703,00 | 1 020,00 | 777 308,00 | 1 925,00 | 3 010 621,00 |  |  | 324,00 | 1 001 734,00 |  |  | 324,00 | 1 158 751,00 |  |  | 921,00 | 4 400 000,00 | 701,00 | 500 000,00 | 3 277,00 | 8 847 289,00 |  |  | 136 140,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1078 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 1 003 509,00 | 997 599,00 | 80,00 | 109 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,00 | 888 009,00 |  |  | 5 910,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1079 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 58 | 4 540 871,00 | 4 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,00 | 4 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 140 871,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1080 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Профсоюзная, д 44 | 5 157 907,00 | 5 139 407,00 | 197,00 | 343 046,00 | 285,00 | 409 109,00 |  |  | 50,00 | 136 124,00 |  |  | 50,00 | 157 461,00 |  |  | 541,00 | 1 313 966,00 |  |  | 527,00 | 2 779 701,00 |  |  | 18 500,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1081 | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 11 554 091,00 | 11 324 618,00 |  |  | 3 571,00 | 5 074 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 535,00 | 6 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 229 473,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1082 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Пушкина, д 17 | 1 419 551,00 | 1 413 656,00 | 146,69 | 109 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,13 | 418 665,00 |  |  | 76,28 | 885 687,00 |  |  | 5 895,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1083 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 19 | 6 968 835,00 | 6 943 840,00 | 60,00 | 463 488,00 | 648,00 | 552 746,00 |  |  | 97,00 | 183 917,00 |  |  | 70,00 | 212 745,00 |  |  | 400,00 | 1 775 296,00 |  |  | 588,00 | 3 755 648,00 |  |  | 24 995,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1084 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новая, д 1, лит А | 990 000,00 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,00 | 900 000,00 |  |  |  |  | 90 000,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1085 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 56 | 24 582 248,00 | 24 404 029,00 | 1 482,00 | 962 631,00 | 2 600,00 | 3 941 182,00 |  |  | 314,00 | 1 311 363,00 |  |  | 314,00 | 1 516 912,00 |  |  | 1 406,00 | 4 400 000,00 | 553,00 | 900 000,00 | 3 090,00 | 11 371 941,00 |  |  | 178 219,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1086 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 17 | 2 014 096,00 | 1 992 701,00 |  |  | 262,00 | 473 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,00 | 1 519 575,00 |  |  |  |  |  |  | 21 395,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1087 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чкалова, д 65 | 8 101 820,00 | 7 980 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 750,00 | 7 980 134,00 |  |  | 121 686,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1088 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 1 011 270,00 | 1 004 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,00 | 1 004 584,00 |  |  | 6 686,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1089 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Юбилейная, д.4 | 4 608 100,00 | 4 437 280,00 | 101,00 | 218 756,00 |  |  | 34,00 | 14 668,00 | 55,00 | 86 805,00 |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 837 900,00 |  |  | 374,00 | 1 772 582,00 | 32,00 | 1 506 569,00 | 170 820,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1090 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 51 | 1 861 421,00 | 1 734 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,00 | 653 373,00 | 372,00 | 1 081 039,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 009,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1091 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 2 435 523,00 | 2 435 523,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,00 | 2 435 523,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1092 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Инициативная, д 9, лит А | 5 014 797,00 | 4 996 810,00 | 202,00 | 333 528,00 | 370,00 | 397 758,00 |  |  | 106,00 | 132 347,00 |  |  | 80,00 | 153 092,00 |  |  | 480,00 | 1 277 509,00 |  |  | 646,00 | 2 702 576,00 |  |  | 17 987,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1093 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 62 | 3 445 723,00 | 3 433 364,00 | 25,00 | 229 171,00 | 100,00 | 273 304,00 |  |  | 51,00 | 90 937,00 |  |  | 36,00 | 105 191,00 |  |  | 361,00 | 877 791,00 |  |  | 311,00 | 1 856 970,00 |  |  | 12 359,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1094 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 60 | 2 455 863,00 | 2 447 055,00 | 100,00 | 163 336,00 | 160,00 | 194 791,00 |  |  | 56,00 | 64 814,00 |  |  | 50,00 | 74 973,00 |  |  | 321,00 | 625 626,00 |  |  | 163,00 | 1 323 515,00 |  |  | 8 808,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1095 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 78 | 5 065 037,00 | 5 046 870,00 | 71,00 | 336 785,00 | 300,00 | 401 750,00 |  |  | 92,00 | 133 676,00 |  |  | 62,00 | 154 629,00 |  |  | 552,00 | 1 290 330,00 |  |  | 390,00 | 2 729 700,00 |  |  | 18 167,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1096 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 48 | 16 714 299,00 | 16 502 872,00 | 420,00 | 705 836,00 | 3 960,00 | 4 675 548,00 |  |  | 550,00 | 1 555 712,00 |  |  | 440,00 | 1 799 561,00 |  |  |  |  | 1 382,00 | 900 000,00 | 3 352,00 | 6 866 215,00 |  |  | 211 427,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1097 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Транспортная, д 4 | 17 858 553,00 | 17 630 359,00 | 420,00 | 705 836,00 | 2 000,00 | 5 046 327,00 |  |  | 360,00 | 1 679 082,00 |  |  | 760,00 | 1 942 269,00 |  |  |  |  | 1 357,00 | 900 000,00 | 3 463,00 | 7 356 845,00 |  |  | 228 194,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1098 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 7 | 2 642 097,00 | 2 632 621,00 | 225,00 | 175 722,00 | 378,00 | 209 563,00 |  |  | 40,00 | 69 729,00 |  |  | 35,00 | 80 658,00 |  |  | 255,00 | 673 069,00 |  |  | 370,00 | 1 423 880,00 |  |  | 9 476,00 | 0,00 |  |  |
| РО | 2025 | 1099 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 22 633 199,00 | 22 512 299,00 | 1 020,00 | 900 000,00 | 1 850,00 | 2 673 616,00 |  |  | 260,00 | 889 602,00 |  |  | 240,00 | 1 029 042,00 |  |  | 949,00 | 8 587 058,00 | 776,00 | 500 000,00 | 2 769,00 | 7 932 981,00 |  |  | 120 900,00 | 0,00 |  |  |