ОТЧЕТ 
о проделанной работе 
Тумботинского административно – территориального управления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год

Тумботинское административно-территориальное управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Тумботинском административно-территориальном управлении администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов Павловского муниципального округа от 12 ноября 2020 года № 29 (далее - Положение).
Тумботинское административно-территориальное управление администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее – Тумботинское АТУ) является территориальным органом Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация), входит в ее структуру и осуществляет свою деятельность на основании Положения.
Тумботинское АТУ осуществляет на подведомственной территории управленческие, исполнительно-распорядительные и иные функции Администрации по вопросам местного значения в пределах установленных полномочий.
Одной из основных функций Тумботинского АТУ является реализация долгосрочных программ, организация контроля за благоустройством и содержанием территории Тумботинского АТУ.
Тумботинское АТУ является соисполнителем многих муниципальных программ Павловского муниципального округа Нижегородской области.
В 2024 году выполнены работы по очистке территорий, прилегающих к 48 контейнерным площадкам. 
В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального округа Нижегородской области»:
В реализацию месячника по благоустройству на территории Тумботинского АТУ были высажены 5 хвойных пород деревьев.
- содержание сквера Ветеранов - покос травы, уборка территорий, очистка от снега в зимний период.
- содержание памятников участникам Великой Отечественной войны- благоустройство территории, покраска, покос травы, посадка цветов.
Тумботинским АТУ был приобретен садовый трактор, трактор используется для благоустройства общественных пространств.
При подготовке к новогодним праздникам большая работа была проведена с организациями и предприятиями в области новогоднего оформления Тумботинского АТУ. К Новому году улицы засияли новыми красками благодаря закупке современных светодиодных конструкций. Яркие и энергоэффективные инсталляции помогли создать по-настоящему волшебный и привлекательный образ города, подарив всем праздничное настроение.
В соответствии с государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий»:
 -выполнен капитальный ремонт участка автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 55 в д. Большое Окское. 
В соответствии с муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области»:
- произведено несение дорожной разметки вблизи учебно-образовательных учреждений 
- произведено асфальтирование подъездов и территории к контейнерным площадкам в д. Старое Щербинино, д. Шульгино, р.п. Тумботино, ул. Чкалова, д.16
-произведено щебенение участка автомобильной дороги от дома № 123 по ул. Пролетарская до дома № 2 по ул. Ленина в р.п. Тумботино площадью 850 кв.м.( 421м.)
В течение 2024 года заключены муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на общую сумму 3 498 700 тыс. рублей, протяженность дорожного полотна на обслуживании составляет 67,1 км. 
В 2024 году Тумботинское АТУ рассмотрено 135 письменных обращений, поступивших как непосредственно в Тумботинское АТУ, так и в порядке переадресации из надзорных и других органов. Кроме того, рассматривались обращения, поступившие на платформу ПОС, также обращения, поступающие из социальных сетей. По результатам рассмотрения обращений были выполнены работы по ремонту уличного освещения, дорожного покрытия, убраны 10 аварийных деревьев. 
Так же проведены разъяснительные беседы с гражданами по вопросу содержания животных, разъяснения гражданам законодательства и их прав. Производится взаимодействие со службами по устранению проблем. 
В течение 2024 года Тумботинским АТУ:
- осуществлялся систематический контроль за состоянием электрических сетей уличного освещения;
- выполнялся ремонт по заявкам заказчика;
- подключались праздничные иллюминации;
- проводилась своевременная подготовка цветников и посадка рассады в них на площади 150 кв. метров;
- проводилось техническое обслуживание детских городков и спортивных площадок;
- осуществлялись работы по содержанию мест захоронения (кладбище р.п. Тумботино; кладбище д. Щепачиха, д. Степаньково). Регулярно производился вывоз мусора, производился завоз воды, осуществлялся отвод мест под захоронения.
Тумботинское АТУ обеспечивало и будет обеспечивать первичные меры пожарной безопасности на подведомственной территории. 
В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность Павловского муниципального округа Нижегородской области» проведена противопожарная опашка территории, установлены противопожарные емкости в д. Санницы, д. Степаньково
- закуплены ранцевые огнетушители в количестве 3 штук.
- закуплены и установлены знаки (пожарный водоем) 4 штуки.
- заправлены и установлены огнетушители в количестве в здании Тумботинского АТУ – 4 штук.
- произведена дополнительная опашка населенных пунктов с разрывом 10 метров.
Одним из основных направлений деятельности Тумботинского АТУ является работа с населением.
Основными вопросами взаимодействия Тумботинского АТУ с жителями являются:
- благоустройство улиц, содержание их в чистоте;
- недопущение свалок мусора;
- соблюдение правил содержания кладбищ;
- соблюдения правил пожарной безопасности
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности специалистами управления проводились проверки личных жилых домов в количестве 1091 (охвачено 21517 человек), проведено 9 сходов (охвачено 90 человека); проведено 28 встреча (охвачено 92 человек), всем им были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.
В 2024 году на территории Тумботинского АТУ произошло 19 пожара. Была оказана материальная помощь погорельцам. 
Так же Тумботинским АТУ была организована работа по установке автономных поднарных извещателей многодетным семьям, семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации семьям стоящих на профилактическом учёте при Тумботинском АТУ- 27 штук.
В 2024 году специалисты Тумботинского АТУ оказывали содействие в работе структур Администрации Павловского муниципального округа: Отдела жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры; Отдела жилищной политики и жилищного фонда; Отдела административно-технической инспекции администрации Павловского муниципального округа; Комитета архитектуры и градостроительства.
        В 2024 году особое внимание было уделено подготовке к великой дате — 80-летию Победы. Для оформления Тумботинского АТУ к этому священному празднику были приобретены новые флаговые конструкции. Они стали важным символом нашей общей памяти и гордости, подчеркнули патриотический дух и объединили горожан в чествовании подвига поколения победителей. Закуплена плита из искусственного камня для памятника погибшим на мебельной фабрике в деревне Большой Окское «Столярке».

В 2024 году Тумботинское АТУ приняло участие в реализации инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» это:
[bookmark: _GoBack]        -Ремонт водопровода по ул. Фрунзе, ул. Д. Бедного, ул. Высокая, ул. Кирова - ул. Крупской в р. п. Тумботино Павловского МО.
Ремонт водопровода по ул. Ворошилова в р. п. Тумботино Павловского МО
В 2024 году в рамках муниципальной программы «Экология Павловского муниципального округа Нижегородской области» был осуществлен вывоз несанкционированных навалов в количестве 2894 м.куб.
Установлено защитное ограждение (забор) на ликвидированной несанкционированной свалки отходов по ул. Ворошилова в р.п. Тумботино
На время весенне-летнего периода Тумботинским АТУ заключались договора с региональным оператором на вывоз мусора с кладбищ и общественных пространств.
Тумботинским АТУ были капитально отремонтированы и дезинфицированы шахтовые колодцы в количестве 4 штук в д. Н. Щербинино, д. Козловка, дом № 55 и 64.  

В 2025 году Тумботинским АТУ будет продолжено исполнение поставленных задач в предыдущие годы и особое внимание будет направлено на:
- реализацию национальных проектов;
- участие в проектах инвестиционного бюджетирования;
- ремонт автомобильных дорог.
- дальнейшее благоустройство общественных пространств.

