| Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 20.01.2025 | № 81 |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»,

утвержденную постановлением администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области

от 29.09.2020г. №1393

В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 18.03.2021 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа» администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Комплексное  развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29.09.2020г. № 1393, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации -  начальника управления капитального строительства -                        О.В. Милицкову.

Глава местного самоуправления

Павловского муниципального округа	А.О.Кириллов

Приложение

к постановлению администрации Павловского муниципального округа

№81 от «20» января 2025 г.

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 406 330,7 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |

| Годы | Источники финансирования |  |  |  | ВСЕГО по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 2021 | 2 933,8 | 15 971,8 | 35 752,8 | - | 54 658,4 |
| 2022 | 130,0 | 371 732,9 | 44 559,5 | - | 416 422,4 |
| 2023 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 | - | 463 598,4 |
| 2024 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 | - | 437 680,0 |
| 2025 | 0,0 | 855 891,9 | 64 153,5 |  | 920 045,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 54 620,7 |  | 54 620,7 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 59 305,4 |  | 59 305,4 |
| ВСЕГО по программе | 3 628,8 | 2 078 628,1 | 324 073,8 | - | 2 406 330,7 |
| в т.ч. по подпрограммам: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 2 850,8 | 2 078 503,2 | 234 906,3 | - | 2 316 260,3 |
| 2021 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 | - | 44 580,8 |
| 2022 | 0,0 | 371 732,9 | 33 768,2 | - | 405 501,1 |
| 2023 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 | - | 451 173,1 |
| 2024 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,5 | - | 423 950,0 |
| 2025 | 0,0 | 855 891,9 | 49 848,1 |  | 905 740,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 40 315,3 |  | 40 315,3 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 |  | 45 000,0 |
| Подпрограмма 2 | 778,0 | 124,9 | 89 167,5 | - | 90 070,4 |
| 2021 | 83,0 | 0,0 | 9 994,6 | - | 10 077,6 |
| 2022 | 130,0 | 0,0 | 10 791,3 | - | 10 921,3 |
| 2023 | 165,0 | 50,0 | 12 210,3 | - | 12 425,3 |
| 2024 | 400,0 | 74,9 | 13 255,1 | - | 13 730,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |

»

2. В разделе 2 «Текст муниципальной программы»

2.1.Пункт 2.4. «Индикаторы достижения цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Индикаторы достижения цели программы определены согласно статистическим данным

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. отчет | 2020г. отчет | 2021г. отчет | 2022готчет. | 2023готчет | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Протяжен ность одиночных уличных сетей газоснаб жения | км | 818,8 | 820,3 | 835,8 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 |
| 2 | Протяжен ность сетей водо снабжения | км | 294,2 | 302,4 | 311,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 |
| 3 | Протяжен ность сетей ка нализации | км | 115,0 | 122,6 | 131,1 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 4 | Количест во мест в общеобра зователь ных учреждениях | мест | 9798 | 9678* | 9678 | 9678 | 9678 | 9678 | 10278 | 10528 | 10528 |

* - перевод школы №2 г. Павлово на 120 мест в статус государственного учреждения

»

2.2.Пункт 2.5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции : «Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 406 330,7 тыс.руб., в том числе по источникам  финансирования (тыс.руб.):

| #### Статус | #### Подпрограмма муниципальной программы | #### Наименование главных распорядителей средств, #### годы реализации программы | #### Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Всего | #### Федеральный бюджет | #### Областной бюджет | #### Местный бюджет | #### Прочие источники |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 |
| #### Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  | #### 2021г. | 54 658,4 | 2 933,8 | 15 971,8 | 35 752,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 53 867,8 | 2 933,8 | 15 971,8 | 34 962,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 | 0,0 | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | 416 422,4 | 130,0 | 371 732,9 | 44 559,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 413 303,6 | 130,0 | 371 732,9 | 41 440,7 |  |
|  |  | #### в т.ч.Тумботинское АТУ | 2 611,7 | 0,0 | 0,0 | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского #### муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
|  |  | #### 2023г. | 463 598,4 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 463 598,4 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 |  |
|  |  | #### 2024г. | 437 680,0 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 437 680,0 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 |  |
|  |  | #### 2025г. | 920 045,4 | 0,0 | 855 891,9 | 64 153,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 920 045,4 | 0,0 | 855 891,9 | 64 153,5 |  |
|  |  | #### 2026г. | 54 620,7 | 0,0 | 0,0 | 54 620,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 54 620,7 | 0,0 | 0,0 | 54 620,7 |  |
|  |  | #### 2027г. | 59 305,4 | 0,0 | 0,0 | 59 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 59 305,4 | 0,0 | 0,0 | 59 305,4 |  |
|  |  | #### ИТОГО по программе: | 2 406 330,7 | 3 628,8 | 2 078 628,1 | 324 073,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 402 421,3 | 3 628,8 | 2 078 628,1 | 320 164,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловс #### кого муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
| #### Подпрограмма 1 | #### «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» | #### 2021г. | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 43 790,2 | 2 850,8 | 15 971,8 | 24 967,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 | 0,0 | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | 405 501,1 | 0,0 | 371 732,9 | 33 768,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 402 382,3 | 0,0 | 371 732,9 | 30 649,4 |  |
|  |  | #### в т.ч.Тумботинское АТУ | 2 611,7 | 0,0 | 0,0 | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского #### муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
|  |  | #### 2023г. | 451 173,1 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 451 173,1 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### 2024г. | 423 949,9 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 423 949,9 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### 2025г. | 905 740,0 | 0,0 | 855 891,5 | 49 848,1 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 905 740,0 | 0,0 | 855 891,5 | 49 848,1 |  |
|  |  | #### 2026 г. | 40 315,3 | 0,0 | 0,0 | 40 315,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 40 315,3 | 0,0 | 0,0 | 40 315,3 |  |
|  |  | #### 2027 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 5000,0 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме 1: | 2 316 260,3 | 2 850,8 | 2 078 503,2 | 234 906,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 312 350,9 | 2 850,8 | 2 078 503,2 | 230 996,9 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловс #### кого муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 |  | 471,6 |  |
| #### Подпрограмма 2 | #### "Обеспечение реализации муниципальной программы" | #### 2021г. | #### 10 077,6 | #### 83,0 | #### 0,0 | #### 9 994,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 10 077,6 | #### 83,0 | #### 0,0 | #### 9 994,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | #### 10 921,3 | #### 130,0 | #### 0,0 | #### 10 791,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 10 921,3 | #### 130,0 | #### 0,0 | #### 10 791,3 |  |
|  |  | #### 2023г. | #### 12 425,3 | #### 165,0 | #### 50,0 | #### 12 210,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 12 425,3 | #### 165,0 | #### 50,0 | #### 12 210,3 |  |
|  |  | #### 2024г. | #### 13 730,0 | #### 400,0 | #### 74,9 | #### 13 255,1 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 13 730,0 | #### 400,0 | #### 74,9 | #### 13 255,1 |  |
|  |  | #### 2025г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### 2026 г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### 2027г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме 2: | #### 90 070,4 | #### 778,0 | #### 124,9 | #### 89 167,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 90 070,4 | #### 778,0 | #### 124,9 | #### 89 167,5 |  |

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из местного бюджета».

2.3 Пункт 2.6  Оценка планируемой эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых значений целевых показателей.

По итогам реализации Программы к 2027 году:

строительство зданий средних школ в г. Ворсма и г. Павлово приведет  к созданию 850 новых мест в целях ликвидации  обучения во вторую смену;

строительство газопроводов к деревням Малое Окское, Большое Окское, Санницы, общей протяженностью 9,009 км, и к д. Меленки, общей протяженностью 5,0 км, позволит перевести данные сельские населенные пункты Павловского муниципального округа на газовое отопление;

в рамках реализации проекта по обеспечению инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово будут проложены сети канализации общей протяженностью 23,339 км; сети газоснабжения – 20,409 км; сети водоснабжения – 23,546 км., что позволит обеспечить 734 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

3. В разделе 3 «Подпрограмма 1 «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»:

3.1. Подпункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» пункта 3.1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2021-2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| --- | --- |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 316 260,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |
| --- | --- |

| Источники финанси рования | Годы |  |  |  |  |  |  | Всего за 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1.Федеральный бюджет | 2 850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,8 |
| 2.Областной бюджет | 15 971,8 | 371 732,9 | 432 125,1 | 402 781,5 | 855 891,9 | 0,0 | 0,0 | 2 078 503,2 |
| 3.Местный бюджет | 25 758,2 | 33 768,2 | 19 048,0 | 21 168,5 | 49 848,1 | 40 315,3 | 45 000,0 | 234 906,3 |
| 4.Прочие источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограм ме 1 | 44 580,8 | 405 501,1 | 451 173,1 | 423 950,0 | 905 740,0 | 40 315,3 | 45 000,0 | 2 316 260,3 |
| Индикаторы достиже ния цели | - протяженность одиночных уличных сетей газоснабжения – 855,9 км.; - протяженность сетей водоснабжения – 337,6 км; - протяженность сетей канализации – 138 км; - количество мест в общеобразовательных учреждениях – 10528 мест. |  |  |  |  |  |  |  |

».

3.2. В пункте  3.2. «Текст подпрограммы 1»:

3.2.1. Подпункт 3.2.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей  редакции:

«

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответст венный исполни тель |  | Годы |  | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | прочие |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| Задача 1 . Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |  | 2021-2025 годы | УКС |  | Всего | 1 810 858,2 |  |  | 1 749 817,5 |  | 61 040,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 250,3 |  |  | 0,0 |  | 2 250,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 86 684,2 |  |  | 74 083,4 |  | 12 600,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 424 471,6 |  |  | 417 060,7 |  | 7 410,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 421 305,6 |  |  | 402 781,5 |  | 18 524,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 876 146,5 |  |  | 855 891,9 |  | 20 254,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство здания общеобразовательной школы на в г. Ворсма |  | 2021-2025 | УКС |  | Всего | 861 305,4 |  |  | 841 910,6 |  | 19 394,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 189,6 |  |  | 0,0 |  | 2 189,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 7 205,2 |  |  | 0,0 |  | 7 205,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 306 416,3 |  |  | 295 000,0 |  | 11 416,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 516 166,0 |  |  | 508 259,5 |  | 7 906,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство здания образовательной школы г. Павлово пер.Правика |  | 2021-2025 | УКС |  | Всего | 953 704,0 |  |  | 921 388,4 |  | 32 315,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 60,7 |  |  | 0,0 |  | 60,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 58 144,1 |  |  | 52 748,5 |  | 5 395,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 420 629,5 |  |  | 413 226,0 |  | 7 403,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 114 889,3 |  |  | 107 781,5 |  | 7 107,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 359 980,3 |  |  | 347 632,4 |  | 12 348,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт многоквартирного дома №4 по улице Трудовой г.Павлово |  | 2022- 2023 | УКС |  | Всего | 25 169,6 |  |  | 25 169,6 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 21 334,9 |  |  | 21 334,9 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 3 834,7 |  |  | 3 834,7 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств канализационных станций с.Ясенцы, с.Абабково |  | 2023 | УКС |  | Всего | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
| 1.2 | Взнос в саморегулируемую организацию НП «Строй Форум» |  | 2021г. | УКС |  | Всего | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |
| Итого по задаче 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Всего | 1 810 894,6 |  |  | 1 749 817,5 |  | 61 077,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 286,7 |  |  | 0,0 |  | 2 286,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 86 684,2 |  |  | 74 083,4 |  | 12 600,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 424 471,6 |  |  | 417 060,7 |  | 7 410,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 421 305,6 |  |  | 402 781,5 |  | 18 524,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 876 146,5 |  |  | 855 891,9 |  | 20 254,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | 2021-2027 годы |  |  | УКС, Администрация Павловского муниципаль ного округа, Тумботинское АТУ | Всего |  | 348 696,5 |  | 200 086,0 | 148 610,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 20 893,0 |  | 15 876,8 | 5 016,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 183 548,8 |  | 169 144,8 | 14 404,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 26 701,5 |  | 15 064,4 | 11 637,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 644,4 |  |  | 2 644,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 29 593,5 |  |  | 29 593,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Распределительные газопроводы д.Меленки Павловского района Нижегородской области | 2021- 2022 |  |  | УКС | Всего |  | 1 869,9 |  |  | 1 869,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 524,9 |  |  | 1 524,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 345,0 |  |  | 345,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Газоснабжение жилых домов в д. Шульгино Павловского округа Нижегородской области | 2021- 2022 |  |  | Тумботинское АТУ | Всего |  | 3 321,3 |  |  | 3 321,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 709,6 |  |  | 709,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2 611,7 |  |  | 2 611,7 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Выполнение работ по строительству объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона Восточной части г.Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 1 этап (сети газоснабжения)» | 2021- 2022 |  |  | УКС, Администрация Павловского муниципального округа | Всего |  | 16 885,8 |  | 13 030,0 | 3 855,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 13 658,5 |  | 10 926,8 | 2 731,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3 227,3 |  | 2 103,2 | 1 124,1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Обеспечение земельных участков инженерной инфра структурой микрорайона вос точной части г. Павлово, пред назначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (технологическое присоедине ние энергопринимающих устройств для электроснабже ния земельного участка) | 2022- 2025 |  |  | УКС | Всего |  | 33 532,5 |  |  | 33 532,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 7 490,4 |  |  | 7 490,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 9 734,8 |  |  | 9 734,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 431,2 |  |  | 2 431,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 13 876,1 |  |  | 13 876,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Выполнение работ по объекту: «Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды» | 2021- 2023 |  |  | УКС | Всего |  | 189 414,6 |  | 187 056,0 | 2 358,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 5 000,0 |  | 4 950,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 169 148,1 |  | 167 041,6 | 2 106,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 15 266,5 |  | 15 064,4 | 202,1 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Пристрой к зданию пожарного депо | 2022 |  |  | Варежское АТУ | Всего |  | 471,6 |  |  | 471,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 471,6 |  |  | 471,6 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт многоквартирного дома №4 по улице Трудовой г.Павлово» | 2022-2023 |  |  | УКС | Всего |  | 281,4 |  |  | 281,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 254,7 |  |  | 254,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 13,7 |  |  | 13,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Выполнение работ по строительству объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона Восточной части г.Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 2,3 этап» | 2023 |  |  | УКС | Всего |  | 1 686,5 |  |  | 1 686,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 686,5 |  |  | 1 686,5 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка ПСД строительства объектов инженерной инфраструктуры Павловского округа | 2024- 2027 |  |  | УКС | Всего |  | 101 232,8 |  |  | 101 232,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 200,1 |  |  | 200,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 15 717,4 |  |  | 15 717,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Федеральный проект «Жилье» | 2021-2022 |  |  |  | Всего |  | 156 669,2 | 2 850,8 | 128 599,7 | 25 218,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 21 401,1 | 2 850,8 | 95,0 | 18 455,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 135 268,1 |  | 128 504,7 | 6 763,4 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение земельных участ ков инженерной инфраструк турой микрорайона восточ ной части г. Павлово, пред назначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 2021-2022 |  |  | УКС | Всего |  | 156 669,2 | 2 850,8 | 128 599,7 | 25 218,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 21 401,1 | 2 850,8 | 95,0 | 18 455,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 135 268,1 |  | 128 504,7 | 6 763,4 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | Всего |  | 505 365,7 | 2 850,8 | 328 685,7 | 173 829,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 42 294,1 | 2 850,8 | 15 971,8 | 23 471,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 318 816,9 |  | 297 649,5 | 21 167,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 26 701,5 |  | 15 064,4 | 11 637,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 644,4 |  |  | 2 644,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 29 593,5 |  |  | 29 593,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Всего |  | 2 316 260,3 | 2 850,8 | 2 078 503,2 | 234 906,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 405 501,1 |  | 371 732,9 | 33 768,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 423 950,0 |  | 402 781,5 | 21 168,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 905 740,0 |  | 855 891,5 | 49 848,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |

».

3.2.2. Подпункт 3.2.5 «Индикаторы достижения цели» изложить в следующей редакции:

«

«Индикаторы достижения цели программы определены согласно статистическим данным

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. отчет | 2020г. отчет | 2021г. отчет | 2022г. отчет | 2023г. отчет | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Протяженность одиночных уличных сетей газоснабжения | км | 818,8 | 820,3 | 835,8 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 | 855,9 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 294,2 | 302,4 | 311,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 115,0 | 122,6 | 131,1 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 4 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 9798 | 9678* | 9678 | 9678 | 9678 | 9678 | 10278 | 10528 | 10528 |

* - перевод школы №2 г. Павлово на 120 мест в статус государственного учреждения                                                      »

3.2.3. Подпункт 3.2.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 316 260,3 тыс.руб., в том числе по источникам  финансирования (тыс.руб.):

| #### Статус | #### Подпрограмма муниципальной программы | #### Наименование главных распорядителей средств, #### годы реализации программы | #### Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Всего | #### Федеральный бюджет | #### Областной бюджет | #### Местный бюджет | #### Прочие источники |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 |
| #### Подпрограмма 1 | #### Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области | #### 2021г.всего | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 43 790,2 | 2 850,8 | 15 971,8 | 24 967,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 |  | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г.всего | 405 501,1 |  | 371 732,9 | 33 768,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 402 382,3 |  | 371 732,9 | 30 649,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 2 611,7 |  |  | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 |  |  | 471,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского муниципального округа | 35,5 |  |  | 35,5 |  |
|  |  | #### 2023г.всего | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### 2024г. всего | 423 949,9 |  | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 423 949,9 |  | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### 2025г. всего | 905 740,0 |  | 855 891,9 | 49 848,1 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 905 740,0 |  | 855 891,9 | 49 848,1 |  |
|  |  | #### 2026г. | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 40 315,3 |  |  | 40 315,3 |  |
|  |  | #### 2027г. | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |
|  |  | #### В т.ч. УКС | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме1 | 2 316 260,3 | 2 850,8 | 2 078 503,2 | 234 906,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 312 350,8 | 2 850,8 | 2 078 503,0 | 230 996,9 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 |  |  | 471,6 |  |

При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления местного бюджета».

3.2.4 пункт  3.2.7 «Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Эффективность Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых значений целевых показателей.

По итогам реализации Подпрограммы 1 к 2027 году:

строительство зданий средних школ в г. Ворсма и г. Павлово приведет  к созданию 850 новых мест в целях ликвидации обучения во вторую смену;

строительство газопроводов к деревням Малое Окское, Большое Окское, Санницы, общей протяженностью 9,009 км, и к д. Меленки, общей протяженностью 5,0 км, позволит перевести данные сельские населенные пункты Павловского муниципального округа на газовое отопление;

в рамках реализации проекта по обеспечению инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово будут проложены сети канализации общей протяженностью 23,339 км; сети газоснабжения – 20,409 км; сети водоснабжения – 23,546 км., что позволит обеспечить 734 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям

4. В разделе 4  «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

4.1.Подпункт «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» пункта 4.1 «Паспорт подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации Подпрограм мы 2 ё | 2021-2027 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Объем финансовых средств для реализации Подпрограммы 2 составляет 90 070,4 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): Источники финансирования; Годы. 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; ВСЕГО. Федеральный бюджет; 83,0; 130,0; 165,0; 400,0; 0,0; 0,0; 0,0; 778,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 50,0; 74,9; 0,0; 0,0; 0,0; 124,9. Местный бюджет; 9 994,6; 10 791,3; 12 210,3; 13 255,1; 14 305,4; 14 305,4; 14 305,4; 89 167,5. Всего по подпрограмме 2; 10 077,6; 10 921,3; 12 425,3; 13 730,0; 14 305,4; 14 305,4; 14 305,4; 90 070,4. |

».

4.2  Пункт  4.4. «Сроки и этапы реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2027 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап»

4.3. Пункт 4.5. «Перечень мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

4.5 Перечень мероприятий подпрограммы 2

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральн. бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в процессе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание аппарата Управления капитального строительства администрации Павловского муниципального округа | В течение срока реализации программы | Управление капитального строительства администрации Павловского муниципального округа | Всего | 90 070,4 | 778,0 | 124,9 | 89 167,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 10 077,6 | 83,0 | 0,0 | 9 994,6 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 10 921,3 | 130,0 | 0,0 | 10 791,3 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 12 425,3 | 165,0 | 50,0 | 12 210,3 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 13 730,0 | 400,0 | 74,9 | 13 255,1 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 14 305,4 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 14 305,4 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 14 305,4 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  |

».

4.3.  Пункт 4.6. «Аналитическое распределение средств подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

4.6. Аналитическое распределение средств подпрограммы 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | 0412 | 1421100190 | 100 | 9 184,4 | 10 207,1 | 11 742,6 | 12 748,9 | 13 805,4 | 13 805,4 | 13 805,4 |
|  |  | 131 | 0412 | 1421100190 | 200 | 785,1 | 584,2 | 417,8 | 415,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | 131 | 0412 | 1421155490 | 100 | 108,1 | 130,0 | 214,8 | 490,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 131 | 0412 | 1421174270 | 100 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».