ОТЧЕТ 
о проделанной работе 
Тумботинского административно – территориального управления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области за 2023 год

Тумботинское административно-территориальное управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Тумботинском административно-территориальном управлении администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов Павловского муниципального округа от 12 ноября 2020 года № 29 (далее - Положение).
Тумботинское административно-территориальное управление администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее – Тумботинское АТУ) является территориальным органом Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее – Администрация), входит в ее структуру и осуществляет свою деятельность на основании Положения.
Тумботинское АТУ осуществляет на подведомственной территории управленческие, исполнительно-распорядительные и иные функции Администрации по вопросам местного значения в пределах установленных полномочий.
Одной из основных функций Тумботинского АТУ является реализация долгосрочных программ, организация контроля за благоустройством и содержанием территории Тумботинского АТУ.
Тумботинское АТУ является соисполнителем многих муниципальных программ Павловского муниципального округа Нижегородской области.
В 2023 году выполнены работы по очистке территорий, прилегающих к 48 контейнерным площадкам. 
В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального округа Нижегородской области»:
- организовано освещение улиц Тумботинского АТУ,
В реализацию месячника по благоустройству на территории Тумботинского АТУ были высажены 10 хвойных пород деревьев.
- содержание сквера Ветеранов - покос травы, уборка территорий, спил и вывоз аварийных деревьев, очистка от снега в зимний период,
- содержание памятников участникам Великой Отечественной войны- благоустройство территории, покраска, покос травы, посадка цветов.
В 2023 году Тумботинским АТУ был приобретен измельчитель веток. Оборудование использоваться для благоустройства общественных пространств и подготовки к проведению массовых мероприятий.
При подготовке к новогодним праздникам большая работа была проведена с организациями и предприятиями в области новогоднего оформления Тумботинского АТУ. 
В соответствии с муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области»:
 -произведен ямочный ремонт участков автомобильных дорог в р.п. Тумботино площадью 328 кв.м. 
-произведено щебенение участка автомобильной дороги от дома № 2 по ул. Гагарина до дома № 1 по ул. Молодежная в р.п. Тумботино площадью 212 кв.м. 
- произведено щебенение участка автомобильной дороги от дома № 20 по ул. Жукова до дома № 11 по ул. Жукова (МКД) площадью 141 кв.м.
- произведен капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Венец, протяженностью 1150 м.
- произведен капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Венец от дома № 60 до дома № 70 протяженностью 220 м.
- произведено несение дорожной разметки вблизи учебно-образовательных учреждений 
В течение 2023 года заключены муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на общую сумму 1 522 080 тыс. рублей, протяженность дорожного полотна на обслуживании составляет 67,1 км. 
В 2023 году Тумботинское АТУ рассмотрено 143 письменных обращений, поступивших как непосредственно в Тумботинское АТУ, так и в порядке переадресации из надзорных и других органов. Кроме того, рассматривались обращения, поступившие на платформу ПОС, также обращения, поступающие из социальных сетей. По результатам рассмотрения обращений были выполнены работы по ремонту уличного освещения, дорожного покрытия, убраны 13 аварийных деревьев. 
Так же проведены разъяснительные беседы с гражданами по вопросу содержания животных, разъяснения гражданам законодательства и их прав. Производится взаимодействие со службами по устранению проблем. 
В течение 2023 года Тумботинским АТУ:
- осуществлялся систематический контроль за состоянием электрических сетей уличного освещения;
- выполнялся ремонт по заявкам заказчика;
- подключались праздничные иллюминации;
- проводилась своевременная подготовка цветников и посадка рассады в них на площади 180 кв. метров;
- проводилось техническое обслуживание детских городков и спортивных площадок;
- осуществлялись работы по содержанию мест захоронения (кладбище р.п. Тумботино; кладбище д. Щепачиха, д. Степаньково). Регулярно производился вывоз мусора, производился завоз воды, осуществлялся отвод мест под захоронения.
Тумботинское АТУ обеспечивало и будет обеспечивать первичные меры пожарной безопасности на подведомственной территории. 
В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность Павловского муниципального округа Нижегородской области» проведена противопожарная опашка территории, установлена противопожарная емкость в д. Санницы, обустроен противопожарный съезд в д. Самойловка.
Одним из основных направлений деятельности Тумботинского АТУ является работа с населением.
Основными вопросами взаимодействия Тумботинского АТУ с жителями являются:
- благоустройство улиц, содержание их в чистоте;
- недопущение свалок мусора;
- соблюдение правил содержания кладбищ;
- соблюдения правил пожарной безопасности
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности специалистами управления проводились проверки личных жилых домов в количестве 1285 (охвачено 2570 человек), проведено 15 сходов (охвачено 150 человека); проведено 30 встреч (охвачено 118 человек), всем им были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.
В 2023 году на территории Тумботинского АТУ произошло 26 пожара. Была оказана материальная помощь погорельцам. 
Так же Тумботинским АТУ была организована работа по установке автономных поднарных извещателей многодетным семьям, семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации семьям стоящих на профилактическом учёте при Тумботинском АТУ- 135 штук.
В 2023 году специалисты Тумботинского АТУ оказывали содействие в работе структур Администрации Павловского муниципального округа: Отдела жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры; Отдела жилищной политики и жилищного фонда; Отдела административно-технической инспекции администрации Павловского муниципального округа; Комитета архитектуры и градостроительства.
        
В 2023 году Тумботинское АТУ приняло участие в реализации инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» это:
1. Выполнение работ по замене линии водопровода в р.п. Тумботино от ул. Высокая д.№15 по ул. Комсомольская от д. №32 до д. №66, ул. Школьная д. № 17А, 17Б
2. Выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Фрунзе, ул. Д. Бедного, ул. Высокая, ул. Кирова - ул. Крупской в р.п. Тумботино Павловского МО
[bookmark: _GoBack]В 2023 году в рамках муниципальной программы «Экология Павловского муниципального округа Нижегородской области» был осуществлен вывоз несанкционированных навалов в количестве 1865 м.куб.
Ликвидирована несанкционированная свалка отходов по ул. Ворошилова в р.п. Тумботино.
На время весенне-летнего периода Тумботинским АТУ заключались договора с региональным оператором на вывоз мусора с кладбищ и общественных пространств.
Тумботинским АТУ были капитально отремонтированы и дезинфицированы шахтовые колодцы в количестве 7 штук в д. Санницы, д. Ст. Щербинино, д. Б. Окское, р.п. Тумботино, ул. Гагарина, дом № 43, ул. Совхозная, дом № 7, ул. Совхозная, дом № 4, ул. Высокая, вблизи дома № 59.
  В 2024 году Тумботинским АТУ будет продолжено исполнение поставленных задач в предыдущие годы и особое внимание будет направлено на:
- реализацию национальных проектов;
- участие в проектах инвестиционного бюджетирования;
- ремонт автомобильных дорог.
- дальнейшее благоустройство общественных пространств.

