Утвержден

Постановлением администрации

Павловского муниципального округа

от 08.11.2022 г. № 1804

(в редакции от 19.01.2024 г.  № 55

в редакции от 06.09.2024 г. № 1217

в редакции от 16.05.2025 № 778

в редакции от 06.11.2025 №1707

в редакции от  )

Краткосрочный план

реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов

Павловского муниципального округа

на 2023-2025 г.

1. Паспорт краткосрочного плана

1.1. Наименование краткосрочного плана:

Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального округа на 2023-2025 г. (далее Краткосрочный план)

1.2. Основание для разработки краткосрочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.11.2022 N 910 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2023 N 984 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2024 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.11.2024 N 701  "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2025 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

1.3. Муниципальный заказчик краткосрочного плана

Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального округа.

1.4. Основные разработчики краткосрочного плана

Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального округа;

ОМС муниципальных образований Павловского муниципального округа.

1.5. Основные цели краткосрочного плана

1. обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2. достижение планируемых показателей выполнения государственной программы;

3. конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4. уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5. уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6. определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7. своевременное  внесение  изменений в государственную программу.

  - Основные задачи краткосрочного плана

1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Павловского муниципального округа.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области.

4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

1.7. Сроки и этапы реализации краткосрочного плана

2023-2025 годы в соответствии с приложением 1 к  краткосрочному плану.

1.8. Исполнители основных мероприятий краткосрочного плана

Администрация Павловского муниципального округа;

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональный оператор);

ОМС муниципальных образований Павловского муниципального округа;

Управляющие организации;

Товарищества собственников жилья;

Жилищные кооперативы;

Собственники помещений в многоквартирных домах.

1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах могут являться финансирование из бюджетов всех уровней

Руб.

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  | 20 733 385,00 | 18 254 945,71 | 38 988 330,71 |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Средства собственников | 11 790 979,00 | 56 878 717,50 | 116 304 057,00 | 184 973 753,50 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану | 11 790 979,00 | 77 612 102,50 | 134 559 002,71 | 223 962 084,21 |

1.10. Система организации контроля за исполнением краткосрочного плана.

Контроль над ходом реализации Краткосрочного плана осуществляет Региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области.

1.11. Индикаторы достижения целей краткосрочного плана

Индикатором целей краткосрочного плана является проведение капитальных ремонтов 61 многоквартирных домов, расположенных на территории Павловского муниципального округа за период с 2023 по 2025 годы.

По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Павловского муниципального округа, подлежащих включению в Программу составит 9,7 %.

Непосредственные результаты:

1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 116,75 тыс.кв.м.

2. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 61 ед.»

2. Текст краткосрочного плана

2.1. Содержание проблемы

Мониторинг состояния жилищного фонда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 г. расположено 966 многоквартирных домов, из них 40 многоквартирных домов находятся в управлении товариществ собственников жилья и управлении жилищно-строительных кооперативов, 158 – в непосредственном управлении, 768 многоквартирных дома выбрали управление управляющей организацией.

В Павловском округе достаточно много «старых» многоквартирных домов – 20% МКД до 1945 г. постройки, 46 % МКД построены с 1946 по 1970 г. Средний процент износа домов – 50 %.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность многоквартирных домов определялась ОМС поселений Павловского муниципального округа в соответствии с утвержденными критериями.

Определение необходимости проведения капитального ремонта осуществляется комиссионно, на основании проводимого органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего государственный жилищный надзор Нижегородской области (Государственная жилищная инспекция) мониторинга информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации предоставляемой лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации, в отношении многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении многоквартирных домов, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

Информация о домах, включенных в муниципальную адресную программу размещается на сайте администрации Павловского муниципального округа.

2.2. Цели и задачи краткосрочного плана

Одним из приоритетов государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Принятие Краткосрочного плана позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

В этой связи определены основные цели и задачи.

Основными целями краткосрочного плана являются:

1. обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2. достижение планируемых показателей выполнения государственной программы;

3. конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4. уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5. уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6. определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7. своевременное  внесение  изменений в государственную программу.

Механизмом достижения обозначенных целей является реализация задач по организации проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов:

1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Павловского муниципального округа.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области.

4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением

2.3. Сроки и этапы реализации краткосрочного плана

2023-2025 годы в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему краткосрочному плану

2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  включает в себя:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения;

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3. ремонт крыши;

4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД

5. ремонт фасада;

7. разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

8. разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

9. осуществление строительного контроля  (технического надзора).

Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Нижегородской области.

2.5. Система программных мероприятий

| № |  | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану |  | 2023-2025 |  | Администрация Павловского муниципального округа; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального округа; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 223 962 084,21 |  | 38 988 330,71 |  | 184 973 753,50 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 77 612 102,50 |  | 20 733 385,00 |  | 56 878 717,50 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 134 559 002,71 |  | 18 254 945,71 |  | 116 304 057,00 |
| Итого по краткосрочному плану |  |  |  |  |  | Всего | 223 962 084,21 |  | 38 988 330,71 |  | 184 973 753,50 |

2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 2023-2025 г. | Всего | 223 962 084,21 |  | 38 988 330,71 |  | 184 973 753,50 |
|  | 2023 | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |
|  | 2024 | 77 612 102,50 |  | 20 733 385,00 |  | 56 878 717,50 |
|  | 2025 | 134 559 002,71 |  | 18 254 945,71 |  | 116 304 057,00 |
| Всего по краткосрочному плану | 2023-2025 | 223 962 084,21 |  | 38 988 330,71 |  | 184 973 753,50 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации».

2.7. Оценка эффективности реализации краткосрочного плана

Оценка эффективности Краткосрочного плана определяется достижением непосредственных результатов Краткосрочного плана, а также плановыми значениями целевых индикаторов.

В результате реализации Краткосрочного плана будет обеспечено:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Положительный эффект Краткосрочного плана также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизация затрат по его эксплуатации.

2.8. Система организации контроля за исполнением краткосрочного плана

Контроль над ходом реализации Краткосрочного плана осуществляют:

Управление ЖКХ  администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

Региональный оператор;

Государственная жилищная инспекция  Нижегородской области.

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации  государственной региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении 
многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2023-2025

| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Код МКД |  | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД |  | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гг. |  | руб. |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 353 |  | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Лепсе, д.10 | 5228000050 |  | РО |  | 2025 |  | 7 782 870,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 782 870,00 |
| 27 |  | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 962 084,21 |  |  | 38 560 223,36 |  |  |  |  | 185 401 860,85 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 790 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11 790 979,00 |
| 354 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 60 | 5229000300 |  | РО |  | 2023 |  | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 042 197,00 |
| 355 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 1 | 5229000143 |  | РО |  | 2023 |  | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 515 694,00 |
| 356 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 |  | РО |  | 2023 |  | 233 088,00 |  |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 612 102,50 |  |  | 20 542 796,10 |  |  |  |  | 57 069 306,40 |
| 357 |  | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 5229000749 |  | РО |  | 2024 |  | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 369 300,00 |
| 358 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 |  | РО |  | 2024 |  | 13 813 665,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13 813 665,00 |
| 359 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 |  | РО |  | 2024 |  | 170 414,00 |  |  |  |  |  |  |  | 170 414,00 |
| 360 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 5229000125 |  | РО |  | 2024 |  | 202 864,00 |  |  |  |  |  |  |  | 202 864,00 |
| 361 |  | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 |  | РО |  | 2024 |  | 169 773,00 |  |  |  |  |  |  |  | 169 773,00 |
| 362 |  | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 |  | РО |  | 2024 |  | 182 933,00 |  |  |  |  |  |  |  | 182 933,00 |
| 363 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 |  | РО |  | 2024 |  | 291 291,00 |  |  | 194 199,85 |  |  |  |  | 97 091,15 |
| 364 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 |  | РО |  | 2024 |  | 145 645,50 |  |  | 145 645,50 |  |  |  |  |  |
| 365 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 5229000506 |  | РО |  | 2024 |  | 111 011,00 |  |  |  |  |  |  |  | 111 011,00 |
| 366 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 5229000235 |  | РО |  | 2024 |  | 1 816 091,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 091,00 |
| 367 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 |  | РО |  | 2024 |  | 21 711 881,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21 711 881,00 |
| 368 |  | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 18, лит а | 5229000710 |  | РО |  | 2024 |  | 7 671 933,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 671 933,00 |
| 369 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 |  | РО |  | 2024 |  | 7 221 916,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 221 916,00 |
| 370 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 |  | РО |  | 2024 |  | 20 733 385,00 |  |  | 20 202 950,75 |  |  |  |  | 530 434,25 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 559 002,71 |  |  | 18 017 427,26 |  |  |  |  | 116 541 575,45 |
| 371 |  | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 |  | РО |  | 2025 |  | 6 946 146,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 946 146,00 |
| 372 |  | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 |  | РО |  | 2025 |  | 7 266 861,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 266 861,00 |
| 373 |  | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 5229000105 |  | РО |  | 2025 |  | 683 581,00 |  |  |  |  |  |  |  | 683 581,00 |
| 374 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 |  | РО |  | 2025 |  | 12 169 963,80 |  |  | 11 979 254,45 |  |  |  |  | 190 709,35 |
| 375 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 |  | РО |  | 2025 |  | 231 981,00 |  |  |  |  |  |  |  | 231 981,00 |
| 376 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 5229000452 |  | РО |  | 2025 |  | 1 167 258,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 167 258,00 |
| 377 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 |  | РО |  | 2025 |  | 1 114 284,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 114 284,00 |
| 378 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 |  | РО |  | 2025 |  | 6 084 981,91 |  |  | 6 038 172,81 |  |  |  |  | 46 809,10 |
| 379 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 1 | 5229000214 |  | РО |  | 2025 |  | 9 694 116,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 694 116,00 |
| 380 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 58 | 5229000298 |  | РО |  | 2025 |  | 5 343 404,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 343 404,00 |
| 381 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 60 | 5229000579 |  | РО |  | 2025 |  | 832 353,00 |  |  |  |  |  |  |  | 832 353,00 |
| 382 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Калининская, д 2, лит Б | 5229000247 |  | РО |  | 2025 |  | 6 769 522,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 769 522,00 |
| 383 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 57, лит А | 5229000440 |  | РО |  | 2025 |  | 672 773,00 |  |  |  |  |  |  |  | 672 773,00 |
| 384 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 7 | 5229000425 |  | РО |  | 2025 |  | 7 649 303,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 649 303,00 |
| 385 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Котовского, д 1, лит А | 5229000346 |  | РО |  | 2025 |  | 2 629 896,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 629 896,00 |
| 386 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Речная, д 6 | 5229000476 |  | РО |  | 2025 |  | 364 680,00 |  |  |  |  |  |  |  | 364 680,00 |
| 387 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммуны, д 25, лит А | 5229000316 |  | РО |  | 2025 |  | 806 739,00 |  |  |  |  |  |  |  | 806 739,00 |
| 388 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 |  | РО |  | 2025 |  | 187 224,00 |  |  |  |  |  |  |  | 187 224,00 |
| 389 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 5229000235 |  | РО |  | 2025 |  | 376 660,00 |  |  |  |  |  |  |  | 376 660,00 |
| 390 |  | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 5229000142 |  | РО |  | 2025 |  | 3 065 166,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 065 166,00 |
| 391 |  | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 19 | 5229000711 |  | РО |  | 2025 |  | 2 886 714,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 886 714,00 |
| 392 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 56 | 5229000267 |  | РО |  | 2025 |  | 1 106 882,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 106 882,00 |
| 393 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 51 | 5229000179 |  | РО |  | 2025 |  | 13 450 623,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13 450 623,00 |
| 394 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 |  | РО |  | 2025 |  | 6 870 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 870 400,00 |
| 395 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Инициативная, д 9, лит А | 5229000245 |  | РО |  | 2025 |  | 897 554,00 |  |  |  |  |  |  |  | 897 554,00 |
| 396 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 48 | 5229000290 |  | РО |  | 2025 |  | 27 980 452,00 |  |  |  |  |  |  |  | 27 980 452,00 |
| 397 |  | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 7 | 5229000220 |  | РО |  | 2025 |  | 361 085,00 |  |  |  |  |  |  |  | 361 085,00 |
| 398 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 5229000477 |  | РО |  | 2025 |  | 2 837 026,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 837 026,00 |
| 399 |  | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 5229000052 |  | РО |  | 2025 |  | 316 914,00 |  |  |  |  |  |  |  | 316 914,00 |
| 400 |  | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Куйбышева, д.2/20 | 5229000361 |  | РО |  | 2025 |  | 3 794 460,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 794 460,00 |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации  государственной региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении 
многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2023-2025

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

и их стоимость в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (СМР + ПИР + СК + ОТС+ЭК) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СК | ОТС | ЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта, инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследия | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Проведение экспертизы проектной документации |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 27 | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 223 962 084,21 | 216 074 705,71 | 1 630,00 | 16 129 327,00 | 13 195,00 | 22 077 632,00 | 434,00 | 187 224,00 | 545,00 | 1 221 325,00 |  |  | 2 038,00 | 8 221 254,00 | 12,00 | 38 988 330,71 | 6 728,40 | 103 264 659,00 | 1 714,88 | 1 201 148,00 | 2 398,00 | 16 195 363,00 | 741,10 | 8 588 443,00 | 7 887 378,50 | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 11 790 979,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 | 0,00 |  |  |
| 354 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 60 | 8 042 197,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 1 | 3 515 694,00 | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 233 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 77 612 102,50 | 74 799 938,00 | 460,00 | 8 716 024,00 | 6 386,00 | 12 370 480,00 |  |  |  |  |  |  | 539,00 | 3 758 538,00 | 6,00 | 20 733 385,00 | 560,00 | 20 201 730,00 | 362,88 | 378 836,00 | 1 538,00 | 8 640 945,00 |  |  | 2 812 164,50 | 0,00 |  |  |
| 357 | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 3 369 300,00 | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 13 813 665,00 | 13 528 134,00 |  |  | 2 606,00 | 2 160 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 367 630,00 |  |  |  |  |  |  | 285 531,00 | 0,00 |  |  |
| 359 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 170 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 414,00 |  |  |  |
| 360 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 202 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 864,00 |  |  |  |
| 361 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 169 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 773,00 |  |  |  |
| 362 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 182 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 933,00 |  |  |  |
| 363 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 291 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 291,00 |  |  |  |
| 364 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 145 645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 365 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 111 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 011,00 |  |  |  |
| 366 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 1 816 091,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  | 108 341,00 | 0,00 |  |  |
| 367 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 21 711 881,00 | 21 246 442,00 | 420,00 | 7 586 176,00 | 3 780,00 | 10 209 976,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 3 450 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 439,00 | 0,00 |  |  |
| 368 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 18, лит а | 7 671 933,00 | 7 311 764,00 | 40,00 | 1 129 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 | 308 248,00 |  |  |  |  | 362,88 | 378 836,00 | 952,00 | 5 494 832,00 |  |  | 360 169,00 | 0,00 |  |  |
| 369 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 7 221 916,00 | 6 903 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 3 757 050,00 |  |  | 586,00 | 3 146 113,00 |  |  | 318 753,00 | 0,00 |  |  |
| 370 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 20 733 385,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 134 559 002,71 | 129 716 876,71 | 1 170,00 | 7 413 303,00 | 6 809,00 | 9 707 152,00 | 434,00 | 187 224,00 | 545,00 | 1 221 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 4 462 716,00 | 6,00 | 18 254 945,71 | 5 475,40 | 71 505 038,00 | 1 352,00 | 822 312,00 | 860,00 | 7 554 418,00 | 741,10 | 8 588 443,00 | 4 842 126,00 | 0,00 |  |  |
| 371 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 6 946 146,00 | 6 786 944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,00 | 5 058 691,00 |  |  |  |  |  | 1 728 253,00 | 159 202,00 | 0,00 |  |  |
| 372 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 7 266 861,00 | 7 095 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 5 055 076,00 |  |  |  |  |  | 2 040 415,00 | 171 370,00 | 0,00 |  |  |
| 373 | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 683 581,00 | 582 073,00 | 243,00 | 582 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 508,00 | 0,00 |  |  |
| 374 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 375 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 231 981,00 | 131 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 131 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 708,00 | 0,00 |  |  |
| 376 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 1 167 258,00 | 1 061 923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 061 923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 335,00 | 0,00 |  |  |
| 377 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 1 114 284,00 | 822 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,00 | 822 312,00 |  |  |  |  | 291 972,00 | 0,00 |  |  |
| 378 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 379 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 1 | 9 694 116,00 | 9 304 662,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 167 656,00 |  |  | 257,00 | 3 525 560,00 |  |  | 362,00 | 3 437 807,00 | 288,20 | 2 173 639,00 | 389 454,00 | 0,00 |  |  |
| 380 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 58 | 5 343 404,00 | 5 201 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 | 5 201 864,00 |  |  |  |  |  |  | 141 540,00 | 0,00 |  |  |
| 381 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 60 | 832 353,00 | 643 289,00 |  |  |  |  |  |  | 448,00 | 643 289,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 064,00 | 0,00 |  |  |
| 382 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Калининская, д 2, лит Б | 6 769 522,00 | 6 601 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,00 | 6 601 457,00 |  |  |  |  |  |  | 168 065,00 | 0,00 |  |  |
| 383 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 57, лит А | 672 773,00 | 466 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 | 466 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 351,00 | 0,00 |  |  |
| 384 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 7 | 7 649 303,00 | 7 498 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,00 | 7 498 800,00 |  |  |  |  |  |  | 150 503,00 | 0,00 |  |  |
| 385 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Котовского, д 1, лит А | 2 629 896,00 | 2 452 140,00 |  |  | 740,00 | 2 452 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 756,00 | 0,00 |  |  |
| 386 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Речная, д 6 | 364 680,00 | 207 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 | 207 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 444,00 | 0,00 |  |  |
| 387 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммуны, д 25, лит А | 806 739,00 | 631 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 | 631 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 004,00 | 0,00 |  |  |
| 388 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 187 224,00 | 187 224,00 |  |  |  |  | 434,00 | 187 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 376 660,00 | 300 144,00 | 80,00 | 300 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 516,00 | 0,00 |  |  |
| 390 | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 3 065 166,00 | 3 065 166,00 |  |  | 3 571,00 | 3 065 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 391 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 19 | 2 886 714,00 | 2 721 869,00 |  |  | 648,00 | 1 545 483,00 |  |  | 97,00 | 578 036,00 |  |  | 70,00 | 598 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 845,00 | 0,00 |  |  |
| 392 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 56 | 1 106 882,00 | 890 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,00 | 890 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 402,00 | 0,00 |  |  |
| 393 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 51 | 13 450 623,00 | 13 116 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,00 | 13 116 340,00 |  |  |  |  |  |  | 334 283,00 | 0,00 |  |  |
| 394 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 6 870 400,00 | 6 762 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,00 | 4 116 611,00 | 452,90 | 2 646 136,00 | 107 653,00 | 0,00 |  |  |
| 395 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Инициативная, д 9, лит А | 897 554,00 | 756 096,00 | 202,00 | 656 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 99 399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 458,00 | 0,00 |  |  |
| 396 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 48 | 27 980 452,00 | 27 256 404,00 | 420,00 | 5 603 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,40 | 21 652 790,00 |  |  |  |  |  |  | 724 048,00 | 0,00 |  |  |
| 397 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 7 | 361 085,00 | 270 775,00 | 225,00 | 270 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 310,00 | 0,00 |  |  |
| 398 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 2 837 026,00 | 2 644 363,00 |  |  | 1 850,00 | 2 644 363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 663,00 | 0,00 |  |  |
| 399 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 316 914,00 | 208 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 208 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 672,00 | 0,00 |  |  |
| 400 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Куйбышева, д.2/20 | 3 794 460,00 | 3 794 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794 460,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |