| Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 19.06.2025 | № 965 |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»,

утвержденную постановлением администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области

от 29.09.2020г. №1393

В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 18.03.2021 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа» администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29.09.2020г. № 1393, изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации -  начальника управления капитального строительства -                        О.В. Милицкову.

Первый заместитель

главы администрации                                                                       И.А.Баринов

Приложение

к постановлению администрации Павловского муниципального округа

от 19.06.2025 № 965

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 511 706,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |
| --- | --- |

| Годы | Источники финансирования |  |  |  | ВСЕГО по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 2021 | 2 933,8 | 15 971,8 | 35 752,8 | - | 54 658,4 |
| 2022 | 130,0 | 371 732,9 | 44 559,5 | - | 416 422,4 |
| 2023 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 | - | 463 598,4 |
| 2024 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 | - | 437 680,0 |
| 2025 | 0,0 | 934 966,5 | 95 529,6 |  | 1 030 496,1 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 52 016,2 |  | 52 016,2 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 56 834,8 |  | 56 834,8 |
| ВСЕГО по программе | 3 628,8 | 2 157 702,7 | 350 374,8 | - | 2 511 706,3 |
| в т.ч. по подпрограммам: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 261 207,3 | - | 2 421 635,9 |
| 2021 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 | - | 44 580,8 |
| 2022 | 0,0 | 371 732,9 | 33 768,2 | - | 405 501,1 |
| 2023 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 | - | 451 173,1 |
| 2024 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,5 | - | 423 950,0 |
| 2025 | 0,0 | 934 966,5 | 81 224,2 |  | 1 016 190,7 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 37 710,8 |  | 37 710,8 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 42 529,4 |  | 42 529,4 |
| Подпрограмма 2 | 778,0 | 124,9 | 89 167,5 | - | 90 070,4 |
| 2021 | 83,0 | 0,0 | 9 994,6 | - | 10 077,6 |
| 2022 | 130,0 | 0,0 | 10 791,3 | - | 10 921,3 |
| 2023 | 165,0 | 50,0 | 12 210,3 | - | 12 425,3 |
| 2024 | 400,0 | 74,9 | 13 255,1 | - | 13 730,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 14 305,4 |  | 14 305,4 |

»

2. В разделе 2 «Текст муниципальной программы»

2.1.Пункт 2.5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции : «Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 511 706,3 тыс.руб., в том числе по источникам  финансирования (тыс.руб.):

| #### Статус | #### Подпрограмма муниципальной программы | #### Наименование главных распорядителей средств, #### годы реализации программы | #### Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Всего | #### Федеральный бюджет | #### Областной бюджет | #### Местный бюджет | #### Прочие источники |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 |
| #### Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  | #### 2021г. | 54 658,4 | 2 933,8 | 15 971,8 | 35 752,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 53 867,8 | 2 933,8 | 15 971,8 | 34 962,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 | 0,0 | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | 416 422,4 | 130,0 | 371 732,9 | 44 559,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 413 303,6 | 130,0 | 371 732,9 | 41 440,7 |  |
|  |  | #### в т.ч.Тумботинское АТУ | 2 611,7 | 0,0 | 0,0 | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского #### муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
|  |  | #### 2023г. | 463 598,4 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 463 598,4 | 165,0 | 432 175,1 | 31 258,3 |  |
|  |  | #### 2024г. | 437 680,0 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 437 680,0 | 400,0 | 402 856,4 | 34 423,6 |  |
|  |  | #### 2025г. | 1 030 496,1 | 0,0 | 934 966,5 | 95 529,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 1 030 496,1 | 0,0 | 934 966,5 | 95 529,6 |  |
|  |  | #### 2026г. | 52 016,2 | 0,0 | 0,0 | 52 016,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 52 016,2 | 0,0 | 0,0 | 52 016,2 |  |
|  |  | #### 2027г. | 56 834,8 | 0,0 | 0,0 | 56 834,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 56 834,8 | 0,0 | 0,0 | 56 834,8 |  |
|  |  | #### ИТОГО по программе: | 2 511 706,3 | 3 628,8 | 2 157 702,7 | 350 374,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 507 796,9 | 3 628,8 | 2 157 702,7 | 346 465,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловс #### кого муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
| #### Подпрограмма 1 | #### «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» | #### 2021г. | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 43 790,2 | 2 850,8 | 15 971,8 | 24 967,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 | 0,0 | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | 405 501,1 | 0,0 | 371 732,9 | 33 768,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 402 382,3 | 0,0 | 371 732,9 | 30 649,4 |  |
|  |  | #### в т.ч.Тумботинское АТУ | 2 611,7 | 0,0 | 0,0 | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского #### муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 471,6 |  |
|  |  | #### 2023г. | 451 173,1 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 451 173,1 | 0,0 | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### 2024г. | 423 949,9 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 423 949,9 | 0,0 | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### 2025г. | 1 016 190,7 | 0,0 | 934 966,5 | 81 224,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 1 016 190,7 | 0,0 | 934 966,5 | 81 224,2 |  |
|  |  | #### 2026 г. | 37 710,8 | 0,0 | 0,0 | 37 710,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 37 710,8 | 0,0 | 0,0 | 37 710,8 |  |
|  |  | #### 2027 | 42 529,4 | 0,0 | 0,0 | 42 529,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 42 529,4 | 0,0 | 0,0 | 42 529,4 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме 1: | 2 421 635,9 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 261 207,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 417 726,5 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 257 297,9 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловс #### кого муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 | 0,0 |  | 471,6 |  |
| #### Подпрограмма 2 | #### "Обеспечение реализации муниципальной программы" | #### 2021г. | #### 10 077,6 | #### 83,0 | #### 0,0 | #### 9 994,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 10 077,6 | #### 83,0 | #### 0,0 | #### 9 994,6 |  |
|  |  | #### 2022г. | #### 10 921,3 | #### 130,0 | #### 0,0 | #### 10 791,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 10 921,3 | #### 130,0 | #### 0,0 | #### 10 791,3 |  |
|  |  | #### 2023г. | #### 12 425,3 | #### 165,0 | #### 50,0 | #### 12 210,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 12 425,3 | #### 165,0 | #### 50,0 | #### 12 210,3 |  |
|  |  | #### 2024г. | #### 13 730,0 | #### 400,0 | #### 74,9 | #### 13 255,1 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 13 730,0 | #### 400,0 | #### 74,9 | #### 13 255,1 |  |
|  |  | #### 2025г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### 2026 г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### 2027г. | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 14 305,4 | #### 0,0 | #### 0,0 | #### 14 305,4 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме 2: | #### 90 070,4 | #### 778,0 | #### 124,9 | #### 89 167,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | #### 90 070,4 | #### 778,0 | #### 124,9 | #### 89 167,5 |  |

».

.

3. В разделе 3 «Подпрограмма 1 «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»:

3.1. Подпункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» пункта 3.1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 421 635,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |
| --- | --- |

| Источники финанси рования | Годы |  |  |  |  |  |  | Всего за 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1.Федеральный бюджет | 2 850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,8 |
| 2.Областной бюджет | 15 971,8 | 371 732,9 | 432 125,1 | 402 781,5 | 934 966,5 | 0,0 | 0,0 | 2 157 577,8 |
| 3.Местный бюджет | 25 758,2 | 33 768,2 | 19 048,0 | 21 168,5 | 81 224,2 | 37 710,8 | 42 529,4 | 261 207,3 |
| 4.Прочие источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограм ме 1 | 44 580,8 | 405 501,1 | 451 173,1 | 423 950,0 | 1 016 190,7 | 37 710,8 | 42 529,4 | 2 421 635,9 |

».

3.2. В пункте  3.2. «Текст подпрограммы 1»:

3.2.1. Подпункт 3.2.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей  редакции:

«

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответст венный исполни тель |  | Годы |  | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | прочие |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| Задача 1 . Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |  | 2021-2025 годы | УКС |  | Всего | 1 894 163,3 |  |  | 1 828 892,1 |  | 65 271,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 250,3 |  |  | 0,0 |  | 2 250,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 86 684,2 |  |  | 74 083,4 |  | 12 600,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 424 471,6 |  |  | 417 060,7 |  | 7 410,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 421 305,6 |  |  | 402 781,5 |  | 18 524,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 959 451,6 |  |  | 934 966,5 |  | 24 485,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство здания общеобразовательной школы на в г. Ворсма |  | 2021-2025 | УКС |  | Всего | 882 237,1 |  |  | 853 259,5 |  | 28 977,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 189,6 |  |  | 0,0 |  | 2 189,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 7 205,2 |  |  | 0,0 |  | 7 205,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 306 416,3 |  |  | 295 000,0 |  | 11 416,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 566 425,9 |  |  | 558 258,4 |  | 8 166,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство здания образовательной школы г. Павлово пер.Правика |  | 2021-2025 | УКС, УО |  | Всего | 986 749,2 |  |  | 950 463,1 |  | 36 286,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 60,7 |  |  | 0,0 |  | 60,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 58 144,1 |  |  | 52 748,5 |  | 5 395,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 420 629,4 |  |  | 413 226,0 |  | 7 403,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 114 889,3 |  |  | 107 781,5 |  | 7 107,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 393 025,7 |  |  | 376 707,1 |  | 16 318,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт многоквартирного дома №4 по улице Трудовой г.Павлово |  | 2022- 2023 | УКС |  | Всего | 25 169,6 |  |  | 25 169,6 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 21 334,9 |  |  | 21 334,9 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 3 834,7 |  |  | 3 834,7 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств канализационных станций с.Ясенцы, с.Абабково |  | 2023 | УКС |  | Всего | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
| 1.2 | Взнос в саморегулируемую организацию НП «Строй Форум» |  | 2021г. | УКС |  | Всего | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |
| Итого по задаче 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Всего | 1 894 199,7 |  |  | 1 828 892,1 |  | 65 307,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 286,7 |  |  | 0,0 |  | 2 286,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 86 684,2 |  |  | 74 083,4 |  | 12 600,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 424 471,6 |  |  | 417 060,7 |  | 7 410,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 421 305,6 |  |  | 402 781,5 |  | 18 524,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 959 451,6 |  |  | 934 966,5 |  | 24 485,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | 2021-2027 годы |  |  | УКС, Администрация Павловского муниципаль ного округа, Тумботинское АТУ | Всего |  | 370 767,0 |  | 200 086,0 | 170 681,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 20 893,0 |  | 15 876,8 | 5 016,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 183 548,8 |  | 169 144,8 | 14 404,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 26 701,5 |  | 15 064,4 | 11 637,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 644,4 |  |  | 2 644,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 56 739,1 |  |  | 56 739,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Распределительные газопроводы д.Меленки Павловского района Нижегородской области | 2021- 2022 |  |  | УКС | Всего |  | 1 869,9 |  |  | 1 869,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 524,9 |  |  | 1 524,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 345,0 |  |  | 345,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Газоснабжение жилых домов в д. Шульгино Павловского округа Нижегородской области | 2021- 2022 |  |  | Тумботинское АТУ | Всего |  | 3 321,3 |  |  | 3 321,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 709,6 |  |  | 709,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2 611,7 |  |  | 2 611,7 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Выполнение работ по строительству объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона Восточной части г.Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 1 этап (сети газоснабжения)» | 2021- 2022 |  |  | УКС, Администрация Павловского муниципального округа | Всего |  | 16 885,8 |  | 13 030,0 | 3 855,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 13 658,5 |  | 10 926,8 | 2 731,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3 227,3 |  | 2 103,2 | 1 124,1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Обеспечение земельных участков инженерной инфра структурой микрорайона вос точной части г. Павлово, пред назначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (технологическое присоедине ние энергопринимающих устройств для электроснабже ния земельного участка) | 2022- 2025 |  |  | УКС | Всего |  | 33 532,5 |  |  | 33 532,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 7 490,4 |  |  | 7 490,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 9 734,8 |  |  | 9 734,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 431,2 |  |  | 2 431,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 13 876,1 |  |  | 13 876,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Выполнение работ по объекту: «Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды» | 2021- 2023 |  |  | УКС | Всего |  | 189 414,6 |  | 187 056,0 | 2 358,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 5 000,0 |  | 4 950,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 169 148,1 |  | 167 041,6 | 2 106,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 15 266,5 |  | 15 064,4 | 202,1 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Пристрой к зданию пожарного депо | 2022 |  |  | Варежское АТУ | Всего |  | 471,6 |  |  | 471,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 471,6 |  |  | 471,6 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт многоквартирного дома №4 по улице Трудовой г.Павлово» | 2022-2023 |  |  | УКС | Всего |  | 281,4 |  |  | 281,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 254,7 |  |  | 254,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 13,7 |  |  | 13,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Выполнение работ по строительству объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона Восточной части г.Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 2,3 этап» | 2023 |  |  | УКС | Всего |  | 1 686,5 |  |  | 1 686,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 686,5 |  |  | 1 686,5 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка ПСД строительства объектов инженерной инфраструктуры Павловского округа | 2024- 2027 |  |  | УКС | Всего |  | 123 303,3 |  |  | 123 303,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 200,1 |  |  | 200,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 42 863,0 |  |  | 42 863,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Федеральный проект «Жилье» | 2021-2022 |  |  |  | Всего |  | 156 669,2 | 2 850,8 | 128 599,7 | 25 218,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 21 401,1 | 2 850,8 | 95,0 | 18 455,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 135 268,1 |  | 128 504,7 | 6 763,4 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение земельных участ ков инженерной инфраструк турой микрорайона восточ ной части г. Павлово, пред назначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 2021-2022 |  |  | УКС | Всего |  | 156 669,2 | 2 850,8 | 128 599,7 | 25 218,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 21 401,1 | 2 850,8 | 95,0 | 18 455,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 135 268,1 |  | 128 504,7 | 6 763,4 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | Всего |  | 527 436,2 | 2 850,8 | 328 685,7 | 195 899,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 42 294,1 | 2 850,8 | 15 971,8 | 23 471,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 318 816,9 |  | 297 649,5 | 21 167,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 26 701,5 |  | 15 064,4 | 11 637,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2 644,4 |  |  | 2 644,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 56 739,1 |  |  | 56 739,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Всего |  | 2 421 635,9 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 261 207,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 405 501,1 |  | 371 732,9 | 33 768,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 423 950,0 |  | 402 781,5 | 21 168,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1 016 190,7 |  | 934 966,5 | 81 224,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |  |  |  |

»

3.2.2. Подпункт 3.2.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 2 421 635,9 тыс.руб., в том числе по источникам  финансирования (тыс.руб.):

| #### Статус | #### Подпрограмма муниципальной программы | #### Наименование главных распорядителей средств, #### годы реализации программы | #### Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Всего | #### Федеральный бюджет | #### Областной бюджет | #### Местный бюджет | #### Прочие источники |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 |
| #### Подпрограмма 1 | #### Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области | #### 2021г.всего | 44 580,8 | 2 850,8 | 15 971,8 | 25 758,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 43 790,2 | 2 850,8 | 15 971,8 | 24 967,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 790,6 |  | 0,0 | 790,6 |  |
|  |  | #### 2022г.всего | 405 501,1 |  | 371 732,9 | 33 768,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 402 382,3 |  | 371 732,9 | 30 649,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 2 611,7 |  |  | 2 611,7 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 |  |  | 471,6 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского муниципального округа | 35,5 |  |  | 35,5 |  |
|  |  | #### 2023г.всего | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 451 173,1 |  | 432 125,1 | 19 048,0 |  |
|  |  | #### 2024г. всего | 423 949,9 |  | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 423 949,9 |  | 402 781,5 | 21 168,4 |  |
|  |  | #### 2025г. всего | 1 016 190,7 |  | 934 966,5 | 81 224,2 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 1 016 190,7 |  | 934 966,5 | 81 224,2 |  |
|  |  | #### 2026г. | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 37 710,8 |  |  | 37 710,8 |  |
|  |  | #### 2027г. | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 42 529,4 |  |  | 42 529,4 |  |
|  |  | #### ИТОГО по подпрограмме1 | 2 421 635,9 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 261 207,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. УКС | 2 417 726,5 | 2 850,8 | 2 157 577,8 | 257 297,9 |  |
|  |  | #### в т.ч. Тумботинское АТУ | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 | 3 402,3 |  |
|  |  | #### в т.ч. Администрация Павловского муниципального округа | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |  |
|  |  | #### в т.ч. Варежское АТУ | 471,6 |  |  | 471,6 |  |

».